备案编号：[                              ]

备案单位：珠海市建设工程招标投标管理办公室

备案日期：[       ]年[   ]月[   ]日

2017年斗门区白蕉镇高标准农田建设项目招标文件

招标人（法人公章）：珠海市斗门区白蕉镇人民政府

法定代表人或被授权委托人(签名或签章)：

招标代理机构（法人公章）： 广东明正项目管理有限公司

法定代表人或被授权委托书（签名或签章）：

2018 年 10 月

招标文件目录

一、专用条款

1.项目概况及招标内容

2.招标方式和招标组织形式

3.最高投标限价和工程量清单

4.投标保证金

5.投标资格

6.投标人过多时的处理方式

7.评标

8.定标

9.招标公告及投标邀请

10.招标议程安排

11.投标有效期限

12.投标费用

13.投标文件

14.投标人参加开标评标会议人员

15.各类人员组成

16.投标报价

17.承包合同

18.签订合同

19.投标人数量不足处理方式

20.废除中标

21.附件列表

22.需要在专项条款说明的其它事项

二、要素与规则

1.资格审查要素表

2.技术标评标要素表

3.经济标评标要素表

4.业绩信誉要素表

5.考察、质询、清标要素表

6.部分推荐入围票决规则

7.较低价排序法规则

8.合理低价排序法一规则

9.合理低价排序法二规则

10.分级选取法规则

11.价格竞争定标法规则

12.直接票决定标法规则

13.集体议事法规则

14.竞争性磋商法规则

三、投标文件否决性条款摘要

1.取消投标资格的情形

2.拒绝投标的情形

3.在开标阶段不予受理的情形

4.围标串标的情形

5.无效投标文件的情形

四、通用条款

1.总则

2.项目概况及招标内容

3.施工合同

4.招标公告及投标邀请

5.招标议程安排

6.投标有效期限

7.投标资格

8.投标费用

9.投标保证金

10.投标报价

11.投标文件

12.投标人参加开标评标会议人员

13.细微偏差修正

14.资格审查委员会

15.评标委员会

16.定标委员会

17.开标、评标、定标、中标

18.签订合同

19.废除中标

五、开标、资格审查、评标、定标工作细则

1.开标

2.资格审查

3.评标环节入围会

4.评标

5.定标

六、投标人应当遵守的投标文件格式

七、附件

一、专用条款

1.项目概况及招标内容

| 1.1 | 招标人 | 名 称：珠海市斗门区白蕉镇人民政府 通讯地址： 邮政编码：519000 网址：[ ] 联 系 人：方永川 邮箱：[ ] 联系电话：13431900399 传真： |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | 招标代理机构 | 名 称：广东明正项目管理有限公司 通讯地址：珠海市香洲区石花东路83号海湾花园牌楼29栋二楼 邮政编码：519015 网址：www.mz-zh.com 联 系 人：李斌 邮箱: mz@mz-zh.com 联系电话：0756-3263132 传真：0756-3323699 |
| 1.3 | 项目名称 | [2017年斗门区白蕉镇高标准农田建设项目] |
| 1.4 | 项目地址 | [珠海市斗门区白蕉镇] |
| 1.5 | 项目类别 | □房屋建筑/□水利水电工程/□铁路工程/□港口与航道工程/■水利水电工程/□电力工程/□矿工工程/□冶金工程/□石油化工工程/□市政公用工程/□通信工程/□机电工程/□其他[ ]。 |
| 1.6 | 招标内容 | [本项目为高标准农田建设项目，主要包括田间道路工程及其附属工程。项目建设规模为266.67hm2（4000亩），全部位于白蕉镇内。项目具体情况详见施工图纸及工程量清单]。 |
| 1.7 | 预算金额 | ■[8031674.30]元（含233932.26元暂列金额）。 □本项目预算金额送审价[ ]元。招标人承诺在投标截止时间15日前公布审定预算金额，按调整后的预算金额进行招标。 □其它事项：[ ]。 |
| 1.8 | 使用财政性 资金 | ■全部使用财政性资金，本项目使用了[斗门区]级财政性资金。 □部分使用财政性资金，本项目使用了[ ]级财政性资金，占总投资的[ ]%。 □未使用财政性资金。 □其它事项：[ ]。 |
| 1.9 | 资金到位情况 | ■全部到位/□50%以上到位/□启动资金到位。 |
| 1.10 | 勘察单位 | [ ] |
| 1.11 | 设计单位 | [ ] |
| 1.12 | 监理单位 | [ ] |
| 1.13 | 预算和 最高投标限价编制单位 | [广东国地规划科技股份有限公司] |
| 1.14 | 可以提供的 勘察设计文件 | □地质资料[ ]份[ ]页，编号：[ ]。 □水文资料[ ]份[ ]页，编号：[ ]。 □勘察文件[ ]份[ ]页，编号：[ ]。 ■设计文件[ 1 ]份[ ]页，编号：[ ]。 □其它事项：[ ]。 |
| 1.15 | 可以提供的 施工现场条件 | ■施工用水：以现状为准。 ■施工用电：以现状为准。 ■施工道路：以现状为准。 ■施工场地：以现状为准。 ■其它事项： 1、施工用水、用电接口由中标人自行解决（招标人可提供协助），施工用水、施工用电驳接及铺设由投标人根据现场勘察的情况自行解决，费用在报价中综合考虑，无论接通距离远近，均不因此增减费用，亦不因此延长工期。 2、现场条件以现状为准，投标人可自行进行现场勘察，了解现场情况，摸清地下管线，对地下管线做出相应的保护措施，对拆除、迁移、改建工程的工作应充分预计，由于投标人的原因造成地下管线破坏，由投标人负责清理，因投标人未及时处理造成相关损失，由投标人自行承担。 3、供材料、机具堆放的场地、搭设临时设施的场地、施工临时用场地由中标人负责整理及维护，所使用的场地必须报请招标人批准；若中标人认为招标人提供的场地不能完全满足工程施工需要时，中标人可使用其他场地，为本工程施工提供服务，所需费用由中标人负责，中标人不得以此为由提出增加费用和延长工期的主张。 4、施工临时道路由投标人根据勘察现场的情况自行解决，费用在报价中综合考虑。 5、施工场地的临时排水、排污，由中标人按招标人及规划部门的要求设置（施工场地内已有的排水、排污设施，在施工期间由中标人使用、管理及维护），所需费用在报价中综合考虑，并须确保施工期间排水畅通，因排水不畅，造成周边民房受淹等一切财产和人身损失概由中标人负责。 6、投标人自行调查实施本工程取土、弃土、弃置建筑及生活垃圾、购置材料等工作的运距，费用在报价中综合考虑，无论运距远近，均不因此增减费用，亦不因此延长工期。 7、本工程实施期内，投标人应充分考虑其他交叉作业项目所产生的干扰和影响。 8、现场卫生管理及环保措施：中标人对施工现场的卫生统一管理，扬尘控制措施由中标人负责。 9、现场保安措施：中标人对施工范围内与施工活动相关的生活区、办公区及临时道路等的安全保卫负总责，由中标人统一管理；其费用包含于投标报价中。 10、施工围挡：为规范现场管理，展示企业良好形象，本项目施工围挡统一按招标人要求设置（如未按招标人要求设置，招标人有权安排相关单位实施，费用由中标人承担），费用在中标人在安全文明施工措施费中考虑，投标人需按珠海市现行的建设工程取费标准计取该费用，不参与投标竞价。 注：以上1～10项内容所需费用均由投标人在报价中综合考虑，结算时不予调整。 |
| 1.16 | 标段划分情况 | □本项目共分[ ]标段，投标单位□可以/□必须同时投标多个标段，但最多只能中一个标段。各标段评标顺序为[ ]。投了多个标段的投标单位，如果已中一个标段的，不再参与其它标段定标。每一个标段定标完成后，如有其余标段剩余合格投标人不足3个的，按本章第19.1项规定执行。 □本项目共分[ ]标段，投标单位□可以/□必须同时投标多个标段，可以同时中多个标段，但每标段拟派项目负责人必须为不同的项目负责人。 □其它事项：[ ]。 |
| 1.17 | 招标次数 | ■本项目为第[ 1 ]次招标。 |

2.招标方式和招标组织形式

| 2.1 | 招标方式 | ■公开招标。 □邀请招标。 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 招标组织形式 | ■委托招标。 □自行招标。 |

3.最高投标限价和工程量清单

| 3.1 | 最高投标限价 | ■[8031674.30]元（含233932.26元暂列金额）。 □招标人承诺在投标截止时间15日前公布最高投标限价。 其它事项：[ ]。 |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | 招标工程量 清单 | ■详见招标文件附件—《工程量清单》。 □招标人承诺在投标截止时间15日前公布工程量清单。 □其它事项：[ ]。 |

4.投标保证金

| 4.1 | 投标保证金 金额 | [16]万元。 |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | 投标保证金 提供方式 | ■现金（采用银行转账方式）。 ■银行保函（采用招标文件第六章规定格式）。 □其它方式：[ ]。 - □其它事项：[ ]。 |

5.投标资格

| 5.1 | 投标人 资格条件 | ■投标人具有建设行政主管部门颁发的[水利水电工程] 施工总承包[三]级或以上资质。 ■拟派项目负责人具有建设行政主管部门颁发的[水利水电工程]专业[二]级或以上注册建造师资格, 广东省外企业拟派项目负责人具有建设行政主管部门颁发的[水利水电工程]专业[一]级注册建造师资格。拟派项目负责人在投标截止至中标公示结束期间没有担任在建项目的项目负责人或同时以项目负责人身份参加其他投标。 ■不接受联合体投标人。 ■省外企业已在广东建设信息网（网址www.gdcic.net）进粤企业和人员诚信信息登记平台登记。 ■已在珠海市建设业务管理系统中完成诚信基本信息登记工作。 ■具有有效的安全生产许可证。 ■具有独立的法人及独立资质资格。 ■投标人必须提供珠海市水利行业行政主管部门“水利工程建设领域项目信息公开专栏”中完成登记，并附上本单位网页截图，加盖投标人公章，否则将被取消投标资格。 ■其它事项：[拒绝珠海市水利建设信用系统公布的信用等级为D级的企业参与投标]。 |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | 拒绝投标情形 | 除招标文件第三章第2项规定外，招标人或拟派项目管理人员拒绝存在以下情形的投标人参与投标： □企业信用等级为[ ]部门公布的最低等级的； ■自招标公告发布之日起前三年内在珠海市有放弃中标、拒不签订合同、应当提供而拒不提供履约担保情形的； ■自招标公告发布之日起前三年内被招标人在诚信信息评价系统中履约评价为不合格的； ■违反建设工程质量、安全生产管理规定或涉嫌行贿、串通投标或者在投标过程中弄虚作假，正在接受相关部门立案调查的； ■自招标公告发布之日起前一年内因拖欠工人工资造成不良社会影响，被本市相关部门通报的； □其它事项：[ ] |
| 5.3 | 资格审查方式 | ■资格后审。符合专业资格条件的投标人投标报名之后，由资格审查委员会在开标后、评标前集中进行资格审查。资格审查要素详见招标文件第二章《资格审查要素表》。 □其它事项：[ ]。 |

6.投标人过多时的处理方式

| 6.1 | 入围评标环节投标人数量 | ■资格审查合格的投标人超过二十名时，招标人采取本章第6.2至6.4项规定方式选取[ 10 ]名（10至20名）投标人入围评标环节。 □其它事项：[ ]。 |
| --- | --- | --- |
| 6.2 | 部分推荐入围 | ■资格审查委员会通过票决方式直接推荐[ 3 ]名（不大于5名且不大于入围评标环节投标人数量的30%）。票决规则见招标文件第二章《部分推荐入围票决规则》。 □本项目不采用部分推荐入围方式。 □其它事项：[ ]。 |
| 6.3 | 价格竞争方式 | □较低价排序法：修整参数T值为[ ]%（0至20%），详见招标文件第二章《较低价排序法规则》。 ■合理低价排序法一：修整参数T值为[ 20 ]%（0至20%），基准价下浮率为P值[ 3 ]%（1%至5%），排序方式为□两侧排序/■向上排序/□向下排序，详见招标文件第二章《合理低价排序法一规则》。 □合理低价排序法二：修整参数T值为[ ]%（0至20%），排序方式为□两侧排序/□向上排序/□向下排序，详见招标文件第二章《合理低价排序法二规则》。 □其它事项：[ ]。 |
| 6.4 | 信用评价等级 应用方式 | ■不使用投标人信用评价等级。直接按照招标文件第一章6.3项确定的排序方法和招标文件第二章对应的排序规则确定的投标人价格竞争排序按照排名由前至后选择入围评标环节投标人。 □投标人信用评价等级公布平台为： □珠海市建筑业企业信用评价发布平台。 □珠海市市政和林业局企业信息管理平台。 □[ ]平台。 □信用评价等级应用方式为： □分级选取法。分级入围次数为[ ]（等于接受投标的信用等级数量），各级入围投标人数量为第一轮[ ]名，第二轮[ ]名，第三轮[ ]名，第四轮[ ]名（各轮入围投标人数量之和为招标文件第一章第6.1项规定入围人数减去招标文件第一章第6.2项规定的推荐入围人数，各轮入围名额应相对平均）。详见招标文件第二章《分级选取法规则》 □其它事项：[ ]。 |

7.评标

| 7.1 | 评标内容 | ■技术标。 ■经济标。 □其它事项：[ ]。 |
| --- | --- | --- |

8.定标

| 8.1 | 定标方法 | □价格竞争定标法，详见招标文件第二章《价格竞争定标法规则》。价格竞争方法为： □较低价法。修整参数T值为[ ]%（0至20%）。 □第N低价法。N为[ ]（不大于3）。 □合理低价法。 □其它：[ ]。 ■直接票决定标法，详见招标文件第二章《直接票决定标法规则》。票决规则为■一次票决法/□逐轮淘汰法/□其它[ ]。 □集体议事法，详见招标文件第二章《集体议事法规则》。 □竞争性磋商法，详见招标文件第二章《竞争性磋商法规则》。候选投标人数量为[ ]名（大于3名）。磋商内容为□投标报价/□技术方案/其它[ ]，第一轮票决规则为一次票决法，第二轮票决规则为逐轮淘汰法。 □其它事项：[ ]。 |
| --- | --- | --- |
| 8.2 | 考察、质 询、清标 | ■定标前招标人不组织考察、质询、清标。 □评标后定标前招标人将所有对入围定标环节的投标人进行□考察/□质询/□清标（可多选），内容为见招标文件第二章《考察、质询、清标要素表》，具体时间由招标人另行通知。 □其它事项：[ ]。 |

9.招标公告及投标邀请

| 9.1 | 招标公告 | ■在珠海市公共资源交易中心网站（http://ggzy.zhuhai.gov.cn）发布。 □在[ ]发布。如有修改或补充，以珠海市公共资源交易中心网站发布公告为准。 □其它事项[ ]。 |
| --- | --- | --- |

10.招标议程安排

| 10.1 | 招标议程安排 | ■详见招标文件附件—《招标议程安排表》。 □其它事项：[ ]。 |
| --- | --- | --- |

11.投标有效期限

| 11.1 | 投标有效期限 | ■投标截止之后□30天/□60天/■90天/□[ ]天。 □其它事项：[ ]。 |
| --- | --- | --- |

12.投标费用

| 12.1 | 招标文件费用 | ■招标文件费用（不含勘查、设计文件）[ 500 ]元，由投标人支付给□招标人/□招标代理机构，不予退还，费用由投标人在投标报价中综合考虑。 □其它事项：[ ]。 |
| --- | --- | --- |
| 12.2 | 勘察设计 文件费用 | □借阅勘查、设计文件押金[ ]元，由投标人支付给□招标人/□招标代理机构，退还勘查、设计文件的同时无息返还。 □投标人自愿购买勘查、设计文件[ ]元，由投标人支付给□招标人/□招标代理机构，不予退还，费用由投标人在投标报价中综合考虑。 ■投标人可于上班时间星期一～星期五上午08:30～12:00，下午14:30～17:30（法定节假日除外），至下述地址查阅或购买勘察设计文件。 地址：珠海市香洲区石花东路83号海湾花园牌楼29栋二楼。 ■其它事项：如投标人需购买设计图纸，请在购买招标文件时预先登记，并向招标代理机构支付资料费1000元，不予退还，费用由投标人在投标报价中综合考虑，招标代理机构在三个工作日内准备好设计图纸并电话通知投标人领取。 |
| 12.3 | 招标代理 服务费用 | □[ ]元。 ■1、根据国家计委《关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（计价格[2002]1980号）计取，费率为80%。2、中标单位领取中标通知书时，向招标代理机构一次性缴纳招标代理服务费。 □其它事项：[ ]。 |
| 12.4 | 其他费用 | □[ ]元。 □由招标人支付给招标代理机构/□由中标人支付给招标代理机构，费用在投标报价中综合考虑。 □其它事项：[ ]。 |

13.投标文件

| 13.1 | 投标文件组成 份数及包装 | ■唱标信封，正本一份，单独密封在一个包装内。 ■投标保函，正本一份，单独密封在一个包装内。（仅以适用银行保函方式提交投标保证金的投标人。） ■资格函件，正本一份，副本[ 四 ]份，单独密封在一个包装内。 ■经济标书，正本一份，副本[ 四 ]份，单独密封在一个包装内。■技术标书，正本一份，副本[ 四 ]份，单独密封在一个包装内。 ■业绩信誉标书，正本一份，副本[ 四 ]份，单独密封在一个包装内。 □其它事项：[ ]。 |
| --- | --- | --- |
| 13.2 | 格式要求 | ■详见招标文件《投标人应当遵守的投标文件格式》。 □其它事项：[ ]。 |
| 13.3 | 唱标信封内容 | ■按照招标文件第六章格式要求编制，投标报价金额必须与经济标书中的投标报价金额一致。 |
| 13.4 | 资格函件内容 | ■按照招标文件第六章格式要求和第二章《资格审查要素表》内容编制。 □其它事项：[ ]。 |
| 13.5 | 技术标书内容 | ■按照招标文件第六章格式要求和第二章《技术标评审要素表》内容编制。 ■其它事项：[技术文本文件统一采用A4纸打印，图纸可加长，但装订时须折叠成A4大小，不计封面、封底、扉页、目录及无文字页的页数在100页（含100页）以内，双面打印计为2页。]。 |
| 13.6 | 经济标书内容 | ■按照招标文件第六章格式要求和第二章《经济标评审要素表》内容编制。 □其它事项：[ ]。 |
| 13.7 | 业绩信誉标书 内容 | ■详见招标文件第二章《业绩信誉要素表》。业绩、信誉不作规模、数量、等级等下限要求，，获奖情况不限定奖项。评标过程不作评审，进入定标环节的投标人提供的业绩信誉情况将随评标公示在市公共资源交易中心网站公示。 □不作业绩信誉标书要求。 □其它事项：[ ]。 |

14.投标人参加开标评标会议人员

| 14.1 | 参加开标评标 会议的人员及 要求 | ■投标人参加开标评标会议的人员可以是以下两者之一： ■法定代表人。须指纹签到；须持法定代表人证明书、二代身份证、投标员登记表（原件及加盖投标人法人公章的复印件）办理指纹采集。 ■被授权委托人。须指纹签到；须持法定代表人授权委托书、二代身份证、投标员登记表（原件及加盖投标人法人公章的复印件）办理指纹采集。如投标文件中需提供法定代表人授权委托书，投标文件中法人授权委托书上的被授权委托人必须与参加开标评标会的被授权委托人一致。 □投标人参加开标评标会议的人员必须为拟派项目负责人。须指纹签到；须持法定代表人授权委托书、二代身份证、投标员登记表（原件及加盖投标人法人公章的复印件）办理指纹采集。如投标文件中需提供法定代表人授权委托书，投标文件中法人授权委托书上的被授权委托人必须为拟派项目负责人。 ■其他事项：指纹采集和签到工作，按珠建交通[2013]8号文件执行。投标人参加开标评标会议的人员应全程参会，否则一切后果由投标人自行承担。 |
| --- | --- | --- |

15.各类人员组成

| 15.1 | 招标人 工作人员 | ■招标人工作人员由[ 3~4 ]名成员组成，其中招标人委派[ 1 ]名，招标代理机构委派[ 2~3 ]名。 □其它事项：[ ]。 |
| --- | --- | --- |
| 15.2 | 招标人监督小组 | ■招标人监督小组由[ 2 ]名（不少于2名）成员组成。 □其它事项：[ ]。 |
| 15.3 | 资格审查 委员会 | ■资格审查委员会由[ 5 ]名（一般项目为三人以上单数，采用部分推荐入围方式的项目为五人以上单数）成员组成，其中招标人委派[ 5 ]名，招标代理机构委派[ 0 ]名（一般项目不得超过总人数的三分之一，采用部分推荐入围方式的项目招标代理机构不得委派资格审查委员会成员）。 □其它事项：[ ]。 |
| 15.4 | 评标委员会 | ■评标委员会由[ 5 ]名（五人以上单数）成员组成。 □其它事项：[ ]。 |
| 15.5 | 定标委员会 | ■定标委员会由[ 5 ]名（五人以上单数）成员组成。 □本项目不组织定标委员会，□由招标人按照招标文件规定定标/□授权评标委员会按照招标文件规定定标。（适用价格竞争定标法） □其它事项：[ ]。 |

16.投标报价

| 16.1 | 投标报价方式 | ■工程量清单报价/□其它方式[ ]。 □其它事项：[ ]。 |
| --- | --- | --- |
| 16.2 | 成本参考线 | □使用[ ]部门公布的成本参考线。 □投标总价成本参考线为[ ]元。 □详见招标文件附件—《成本参考线》。 ■不设成本参考线。 □其它事项：[ ]。 |
| 16.3 | 项目措施费 | ■完成招标工程量清单项目所需的所有措施费用，投标人应当根据招标项目具体情况，以“项”列清单报价。 □由于设计变更或地质条件发生变化产生的其他措施项目费，按照[ ]结算。 ■其它事项：[本工程按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）计算清单工程量，投标报价时，投标人应根据实际经验和规范要求按可以完成的施工措施方式，在报价中综合考虑该费用。一旦中标，投标人漏报或少报，招标人将视为此项费用已包括在其它费用之内而不予另行支付。]。 |
| 16.4 | 暂列金额 | ■按照[233932.26]元报价，按照实际发生额结算。 ■其它事项：[1、暂列金额是指工程承包风险以外的按照本招标文件规定需要增加造价而预留的费用，本费用属于非竞争费用。 2、投标人在投标报价时必须按照预算规定的金额填报，多报、少报或未报的均视为废标。]。 |
| 16.5 | 暂估价 | □按照[ ]元报价。 □暂估价使用范围：[ ]。 □暂估价部分发包方式：□由中标人发包/□由招标人发包/□其它方式[ ]。暂估价部分预算金额按照《珠海经济特区建设工程招标投标管理办法》规定的属于应当招标范围的，应当通过招标进行发包。 |
| 16.6 | 计算误差风险 | □投标人认为招标工程量清单存在计算错误的应当在投标截止之前至少提前[ ]天或在招标人和所有投标人共同认可的时间之内以书面方式向招标人提出。否则，一旦中标，招标工程量清单误差□单项/□累计在+[ ]%（含本数，≤3）或-[ ]%（含本数，≤3）之内的不予调整。 ■其它事项：[按照招标文件专用条款第17.11、17.14、17.15条相关约定执行]。 |

17.承包合同

| 17.1 |  |  | 合同文本 |  | □使用国家建设部、国家工商行政管理局监制的《建设工程施工合同》（示范文本）。 ■使用广东省建设厅监制的《广东省建设工程施工合同》（示范文本）。 □其它事项：[ ]。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.2 |  |  | 承包方式 |  | ■施工总承包。 □施工专业承包。 ■固定单价：本项目合同为固定单价合同。 投标报价文件包含投标总价及综合单价时，投标单价为合同单价。合同单价在招标文件及施工合同约定的风险范围之内不可调整。 ■其它事项：承包内容为招标文件规定的，应由中标人完成的本工程施工图纸、预算编制说明、工程量清单中包含的施工内容；以及招标人确认的工程变更、工程商洽所载明的施工内容。 |  |  |
| 17.3 |  |  | 分包规定 |  | ■中标人应当自行完成应当由中标人完成的承包合同的所有内容，不得分包或违法转包。 □中标人应当自行完成应当由中标人完成的承包合同的主要内容，次要内容若需分包应当符合分包条件，经招标人批准，按照规定办理分包手续。 □分包条件：具备与分包工程内容相符的施工资质。 ■其它事项： 1、本工程不得违法转包或擅自分包，中标人违法转包、擅自分包，招标人有权单方解除合同。 2、对于招标人另行发包的其他相关工程，中标人须按招标人要求提供施工配合（相关费用包含在投标报价中，结算时不予调整），因中标人未按招标人要求提供施工配合而造成的工期延误及其他损失由中标人承担。 |  |  |
| 17.4 |  |  | 项目管理机构要求 |  | ■项目主要管理人员必须按照《珠规建建[2010]48号》的规定配备齐全,确定中标人后10个日历天内，报中标人同意，项目管理机构必须配备: 1、项目负责人1名：广东省内拟派项目负责人具有建设行政主管部门颁发的[水利水电工程]专业贰级或以上注册建造师资格，省外拟派项目负责人具有建设行政主管部门颁发的[水利水电工程]专业壹级注册建造师资格。拟派项目负责人在投标截止至中标公示结束期间没有担任在建项目的项目负责人或同时以项目负责人身份参加其他项目投标； 2、其余人员按照《珠规建建[2010]48号》的规定配备齐全。 ■变更条件：须征得招标人书面同意后方可更换人员，且所更换人员的执业资格和职称不低于被更换人员，同时执行粤建管字[2004]10号文的有关规定。 ■其它事项： 1、按照珠规建招[2010]7号文的规定，“中标后更换本施工项目负责人的，在建设行政主管部门或行业行政主管部门办理本施工项目负责人更换备案之日起一年内，被更换的施工项目负责人不得作为施工项目负责人参加在本市公共资源交易中心的建设工程投标。 2、中标人不得擅自变更建设工程施工现场管理人员，若需变更应征得招标人书面同意且所换人员资质不得低于承诺要求。 3、未经招标人书面同意，中标人擅自更换项目负责人，每更换一次，需向招标人支付人民币2万元违约金且招标人有权单方解除合同；中标人擅自更换其他项目管理机构人员的，每更换一名，需向招标人支付1万元违约金。 4、对不服从招标人管理和不履约的中标人项目管理机构人员，经三次警告仍然无效时，招标人有权要求更换，中标人应于5日内更换，直到招标人满意为止，否则，中标人需向招标人支付每人每次1万元以上违约金。 5、本招标文件未明事项按珠规建建【2010】48号文执行。 |  |  |
| 17.5 | 主要机械设备 要求 |  |  | □[（说明机械设备名称、技术指标、数量）]。 ■其它事项：机械设备名称、技术指标、数量必须满足本工程工期、质量要求且按照投标文件中所承诺的进行配置，中标人如须变更，招标人保留向中标人索赔的权利。 |  |  |  |
| 17.6 |  | 工期要求 |  | ■监理发出开工令之日起总工期为[ ]个日历天。 ■措施：实际工期比合同工期每提前[ / ]天招标人按照[ / ]标准予以中标人奖励，由于中标人原因导致总工期拖延每拖延[ 1 ]天中标人按照[2000元]/天的标准予以招标人赔偿，赔偿上限为中标价的4％。 ■其它事项： 1、中标人按招标文件规定的工期完成，如因中标人原因造成工期延误，招标人有权做如下索赔：延误 30 天以内的(含30天)，每拖延1天中标人按照10000元支付违约金；延误 30 天以上的，中标人有权终止合同。 2、合同工期调整条件：由招标人及确认的不可抗力（地震、洪灾、战争、台风、当地气象部门确认的暴雨等，但不包括一般下雨天）造成的工期延误，工期顺延；经招标人确认的非中标人原因造成的工期延误，工期顺延。 3、如由招标人的原因造成工期延期的，中标人不得要求进行经济索赔，但招标人可顺延工期。 |  |  |  |
| 17.7 |  | 工程质量 要求及目标 |  | ■要求：合格。 ■标准：执行国家、广东省、珠海市现行验收评审标准。 □目标：争创[ ]优良样板工程。 □措施：达到质量目标招标人按照[ ]标准予以中标人奖励，由于中标人原因导致质量事故中标人按照[ ]标准予以招标人赔偿。 ■其它事项：[1、如果不能达到质量要求而返工，中标人应无条件完全承担相关费用，且工期不得顺延。 2、招标人及相关建设主管部门因质量问题发出停工整改通知的，有权每次向中标人索赔1万元，并记入诚信记录作为信誉考核依据。投标人在投标时应充分考虑该风险，一旦中标将视为同意该条款。 3、由于中标人的原因，造成工程质量达不到招标文件要求，两次整改无效且情节严重者，招标人可作为诚信记录依据，招标人亦有权终止施工合同，中标人无条件退场，剩余工程款不予支付。 |  |  |  |
| 17.8 |  | 安全生产 文明施工 要求及目标 |  | ■要求：合格。 ■标准：执行国家、广东省、珠海市现行验收评审标准。 □目标：争创[ ]安全生产文明施工样板工地。 □措施：达到安全生产文明施工目标招标人按照[ ]标准予以中标人奖励，由于中标人原因导致安全生产事故中标人按照[ ]标准予以招标人赔偿。 ■其它事项：1、如果不能达到安全生产文明施工要求而返工，中标人应无条件完全承担相关费用，且工期不得顺延，由于中标人原因导致发生安全问题而被行政主管部门或安全监督部门通报处罚的，每次支付1万元违约金。 |  |  |  |
| 17.9 |  | 材料设备性能 及使用要求 |  | ■主要材料及设备性能必须符合国家、广东省、珠海市现行规范及要求。 ■主要材料及设备必须经具有检验资格的部门检验合格之后方可使用。 ■主要材料及设备必须经建设单位、设计单位、监理单位共同确认之后方可使用。 ■辅助材料及设备性能必须符合国家、广东省、珠海市现行规范及要求。 ■其它说明： 1. 中标人中标后所提供的材料、设备不符合图纸设计、规范及招标文件要求的，招标人有权要求更换，并由中标人承担由此产生的各种费用。本工程所采用的材料按珠海市现行的材料检测办法执行，需要招标人核准后方可使用的主要材料由招标人、设计单位、监理单位共同确定。 2.主材的核准程序：材料使用前，中标人应按照招标人和经确认的施工图对主要材料的具体要求（规格、色泽、纹理等），向招标人提供主材样品相关资料，经招标人和监理单位审定后，立即对主材样品相关资料进行封存。进场材料按封存的样品（标准）进行验收。 3.达不到封存样品（标准）要求的，招标人有权拒绝接受。在招标人要求更换的时间内中标人仍然无法提供与样品（标准）同样质量和档次的材料、或招标人与中标人就中标人采购的材料的质量不能达成一致意见时，招标人有权指定材料及设备，中标人应无条件执行。 4.所有材料要提前15天送样给招标人选定，提前订货，由于中标人订货、送样不及时，延误工期，所产生的一切责任由中标人承担。 |  |  |  |
| 17.10 |  | 设计以及 主要材料 及设备变更 |  | ■招标人有权根据使用要求和工程需要对设计、主要材料及设备进行变更，有权根据变更以及招标文件及承包合同约定的造价调整方式对造价进行调整。 □由于设计、主要材料及设备变更导致中标人实际损失的，中标人有权要求招标人按照变更造成的实际损失为限予以赔偿。 ■其它事项 原则上中标单位必须遵守投标书中的材料要求，不得替换，若确定在缺货、停产等不可预见的情况下，可提出替换。材料替换时按以下原则进行： 1、材料性能和质量不低于原定品牌； 2、需取得招标人同意： 3、原则上不调价，取得招标人书面意见或双方商务洽商协议的除外。 |  |  |  |
| 17.11 |  | 承包风险 |  | - ■由于政策调整或其他原因导致工程项目终止、规模缩减，招标人将按照实际完成工程量结算并支付相关费用，未实施项目，不管是工程直接费、措施费、规费或税金，结算时按实核减。由此造成中标人的其他相关损失，招标人均不做任何赔偿。 - ■由于自然灾害、恶劣气候条件等不可抗力因素导致的实际损失，招标人承担实际损失的[0]%，中标人承担实际损失的[100]%，政策或政府另有补偿的费用除外。 - ■其它事项：[ - 投标人依据招标文件提供的工程量清单等资料并自行考虑风险因素计算投标报价，一旦中标，投标报价将不会因市场变化因素而得到调整，（符合招标文件专用条款17.14造价调整条件及范围约定的主要材料价格变动除外）。 - 2、投标报价中应包括工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械使用费、其他直接费、间接费、工程保险费、安全生产费、文明施工费、利润、税金、临时工程费（包括临时泥水围挡设施）、导助航设施费、预留金以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，投标人漏报或不报，招标人将视为有关费用已包括在工程量清单项目的其它单价及合价中而不予支付。。 - 3、投标人应按照招标文件提供的工程量清单逐项填写单价及合价，投标人没有填写单价及合价的项目，招标人将视为此项费用已包括在工程量清单项目的其它单价及合价中而不予支付。 - 4、投标人应当按照政府的相关规定购买足额保险。保险公司的选定须经招标人同意。包括工程一切险、第三方责任险等必要保险。当发生不可抗力的破坏时，由中标人负责修复及向保险公司办理索赔事宜。招标人不再承担索赔责任。但因不可抗力导致的延误可以向招标人申请顺延工期。 - 5、投标人应当仔细了解各种当地自然地貌、水文、地质、气象、违规养殖等情况，招标人提供的上述资料仅作为一般性参考，招标人不对其准确性负责，投标人须仔细踏勘现场，施工过程中相关风险由投标人在报价中综合考虑，结算时不予调整。施工过程中遇到与设计文件等不符的风险由投标人在报价中综合考虑，结算时不予调整。 - 6、由承包人根据工程需要自行考虑优化施工工艺但需征得监理方及招标人同意，任何工艺调整产生的费用，由投标人自行承担。 - 7、承包人应当保证施工过程中的安全、文明施工、环保等符合政府的要求，并且保证不对交通的正常运营造成阻碍。 - 8、中标人必须保证施工时不影响周边建筑物和在建项目的交通运输，保证周边建筑物和在建项目的车辆进出畅通，如在施工过程中发生安全事故应负全部责任。 - 9、安全生产、安全文明施工所需的设施费由投标单位负责；施工过程遇到地面、地下障碍物的处理费用，施工期间对周围建筑物、构筑物、高压线（杆）、各类地下管线的保护费用；各类机械的进退场费、工程完工后的清场费用，各项材料、成品、半成品的运费由投标单位负责；防台风、暴雨所需的费用，因下雨而发生的抽水台班费和排水费用，因施工抽取地下水及排水的费用。由于天气及外部因素引起的为保证施工合同内容完成而导致的一切费用的增加（包括防台风措施、防暴雨、排水费等费用）；防台风、防暴雨及施工期间保证河道沟渠正常排水和泄洪的措施费用 - 10、如果由于招标人的原因造成工期延期的，中标人不得进行经济的索赔，但招标人顺延工期。 - 11、如因工程本身的施工噪音及施工污染对周边环境影响而造成工期延误的，工期不调整。 - 12、应将竣工验收资料扫描成电子文档（PDF）归档，备份电子文档交予招标人，并向招标人提交至少一套全部归档备案纸质资料。 - 13、其他承包风险详见招标文件专用条款17.14、17.15]。 |  |  |  |
| 17.12 |  | 支付担保 |  | □担保金额：[ ]元/中标价格的[ ]%。 □担保方式：□银行保函/□现金（采用银行转账方式）/其它[ ]。 □其它事项：[ ]。 |  |  |  |
| 17.13 |  | 履约担保 |  | ■担保金额：中标价格的[ 10 ]%(不大于10%) ■担保方式：■保函/■现金（采用银行转账方式）。 ■其它事项： 1、中标人在签订施工合同7个日历天内以银行转账或银行保函的方式向招标人提供履约担保；否则，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金。如中标人开具的是履约保函则必须是由国内五大银行（中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行）中的任一银行或经招标人认可的其它担保方式（保函的有效期到竣工验收通过之日后60天内有效）。 2、退还时限：本工程竣工验收合格后30日历天内无息退还。 3、中标人不能按照以上要求提交履约担保的，所签订的合同无效，招标人有权取消其中标资格，并按专用条款第16条处理。给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人应对超过部分予以赔偿，投标人不得有异议。 4、投标人须认真考虑并核算履约担保的金额、方式所产生的资金成本增加的费用及投标的风险，并在投标报价中综合考虑；中标后，资金成本增加的费用及投标的风险均由中标人承担。] |  |  |  |
| 17.14 |  | 造价调整 条件及范围 |  | □招标工程量清单误差□单项/□累计超过+[3]%（不含本数）或-[3]%（不含本数）的，调整超过的部分。 □由于设计、主要材料及设备变更造成工程量增加或减少导致的造价变化。 ■由于工程商洽造成工程量增加或减少导致的造价变化。 ■由于政策调整导致项目终止。 ■由于政策调整或其他原因导致工程规模缩减。 □由于市场价格波动导致造价变化，□单项/□累计超过合同总价+[ ]%（不含本数）或-[ ]%（不含本数）的，调整超过的部分。 ■其它事项： 1、符合政府投资管理条例规定的并经招标人与监理单位审核确认的设计变更或工程商洽可以予以调整； 2、不符合政府投资管理条例规定的造价增加不能作为工程结算依据； 3、如果因为非中标人原因，招标人删减了合同中的某项原定工作或项目，结算时扣除此项目全部工程量。 4、工程量增减、缺项漏项、工程量清单误差、设计变更或工程洽商都必须经招标人及监理人的书面确认。 5、主要材料由于市场价格波动导致造价变化，按照施工期间斗门区行政主管部门（包括但不限于斗门区政府、斗门区建设局、斗门区政府投资建设工程管理中心等）发出的材料价差调整的政策文件执行。 6、人工的调整：调整时间按《珠海工程造价信息》公布的执行日期开始采用，执行日期以后工程的人工费采用最新人工费用，调整后的人工费用在财政结算审核后支付。 7、暂列金额、暂估价、暂定工程量项目按实结算，造价调整方式按17.15条执行。 8、经审计部门确认，工程预算及招标工程量中属于多列多算的项目，财政部门结算或审计监督时应全部扣减，这种情况不受工程量误差调整条件限制。 9、招标工程量清单中每一项工程量计算误差（含漏项）大于调整后工程量±[ 10 ]%且直接费超过10000.00元的，经双方审核确认后，调整超出±[ 10]%之外的部分，并同时调整措施费，否则不予调整。图纸与招标工程量清单相应的项目特征内容发生矛盾时，若图纸未明确做法而引起的招标工程量清单漏算或少算，按设计变更实施，按实结算；若图纸明确做法，则按上述规定的办法调整造价。若招标工程量清单已考虑某项内容，但图纸未明确，则在施工过程中按变更处理，按实结算。 |  |  |  |
| 17.15 |  | 造价调整方式 |  | 符合17.14造价调整条件及范围的按以下方式调整： □招标工程量清单中已有的项目按照中标人投标报价计算。招标工程量清单中没有的项目，中标人投标报价中有类似单价的参照类似单价计算，中标人投标报价中无类似单价的按照预算编制原则及中标降幅计算。 ■税金的调整方式：按国家政策规定计取。 ■其它事项： 1、因工程变更而增加的未列材料价格参考预算编制使用的《珠海市工程造价信息》公布的材料单价中等价格计算，《工程造价信息》未列的材料,可由招标人、中标人、监理单位及造价咨询单位四方共同确认。 2、所有增减工程一律按照预算编制原则及中标费率计算；即增减工程造价＝按照预算编制原则（扣减本招标文件约定的不调整的内容）计算增减工程造价×中标费率，中标费率＝（中标总价-暂列金额）/（预算总价-暂列金额）×100%。本招标文件约定不调整的内容除外。 3、因设计变更引起的措施项目费，按照下列规定调整：a、安全文明施工措施费以及按总价（或系数）计算的措施项目费不予调整 。b、采用单价计算的措施项目费，变化偏差符合17.14、17.15条规定时，按17.14、17.15条规定调整。本招标文件约定不调整的内容除外。单价，则按照招标时预算综合单价×（1-中标下浮率）计算。 |  |  |  |
| 17.16 |  | 合同价款支付 |  | ■预付款：无。 ■进度款：按当月完成并经招标人及监理工程师确认的实际工程量的80%支付进度款；设计变更及签证引起的工程造价的增减不支付进度款，结算后一并支付。进度款的支付按财政拨付程序办理。最终累计支付不高于合同价款×80%。每期进度款支付前必须缴清每月全部罚款。 ■结算款：结算在建设工程竣工验收合格之日后，中标人在30个日历天内完成竣工资料移交及结算资料的送审，结算审定后支付至本工程结算价的97%，余款3%作为质量保证金。 ■保修金：结算价的3%，工程竣工验收合格满一年后30日内付清。 ■其它事项：1、中标人在本工程竣工验收后30天内须根据本招标文件、合同及其它有关资料要求办理工程结算手续。 - 2、每次付款前，中标人应提供相应金额且符合招标人支付要求的发票，否则招标人有权拒绝付款。 - 3、绿化工程自验收合格之日起进入养护期，十二个月养护期满后组织最终验收，最终验收无质量问题后移交招标人管理。养护期间的施工用水由中标人负责，招标人不提供养护用水取水点。 |  |  |  |

18.签订合同

| 18.1 | 合同签订 时间要求 | ■《中标通知书》发出之日起30个日历天内。 ■其它事项：中标人须在中标通知书签发之日起30个日历天内与招标人签定施工合同，合同经招标人初审后，由中标人装订成册并签订，交由招标人审定后签订。因中标人原因未按时签定施工合同，招标人有权按本招标文件专用条款中20.2款的规定重选中标人。 |
| --- | --- | --- |

19.投标人数量不足处理方式

| 19.1 | 投标人数量不足处理方式 | 具有有效投标文件的投标人不足三家时，按照以下方式处理： ■本次招标失败，按规定直接发包或重新招标。 □将该情况公示三个工作日后，若存在具有有效投标文件的投标人时，按招标文件规定的定标方法从具有有效投标文件的投标人中确定中标人。否则，按规定直接发包或重新招标。（仅适用非第一次招标的情况） □其它事项：[ ]。 |
| --- | --- | --- |

20.废除中标

| 20.1 | 废除中标责任 | 由于中标人原因被废除中标，中标人将至少承担下列责任： ■被没收投标保证金。 ■重新确定中标人的中标价格高于原中标价格的，高于原中标价格的部分视为中标人违约给招标人造成的损失，招标人可以要求中标人予以赔偿。 ■承担因此给招标人造成的其它损失。 □其它事项：[ ]。 |
| --- | --- | --- |
| 20.2 | 废除中标 处理办法 | 由于中标人放弃中标或中标人存在影响中标结果的违法行为被废除中标的，招标人将按照下列方式处理： ■采用招标文件规定的定标方法，由原定标委员会从评审合格的其他投标人中确定中标人。 □重新组织招标。 □其它事项：[ ]。 |

21.附件列表

| 21.1 | 招标工程量 清单 | ■[ ]页，附件编号：[ ]。 ■其它事项：[ 购买招标文件时提供刻有投标报价书、施工图预算的电子光盘(如无电子光盘则以邮件形式发放)。该施工图预算完全是为了方便投标人编制投标报价书而提供的，对投标报价不具任何强制性或指导性意义，请各投标人根据工程量清单自主报价，一旦中标，不得引用施工图预算中的数据作为主张自己权益的依据。 ]。 |
| --- | --- | --- |
| 21.2 | 项目概况及 招标内容 | □地质资料[ ]份[ ]页，附件编号：[ ]。 □水文资料[ ]份[ ]页，附件编号：[ ]。 □勘察文件[ ]份[ ]页，附件编号：[ ]。 ■设计文件[ 1 ]份[ ]页，附件编号：[ ]。 □其它事项：[ ]。 |
| 21.2 | 其它附件 | ■招标议程表，附件编号：[ ]。 □[ ]。 |

22.需要在专项条款说明的其它事项

| 22.1 | 说明事项 | □说明内容：[ ]。 ■其它事项：[ 1、招标人根据工程实施情况，有权对中标人的承包范围及内容进行调整，经招标人以书面形式提前通知中标人后，中标人必须无条件服从。合同签订后，招标人有权根据项目需要及项目实施情况提前解除或部分解除合同。若招标人提前解除或部分解除合同的，按中标人已实际完成并经招标人审核认可的工作量支付相应的工程款，应支付的工程款以招标人或政府审计部门审核确认的费用为准。除此之外，招标人无须向中标人支付任何补偿或赔偿，中标人对此无异议。 2、不论投标人是否填报此报价，均认为其考虑下述情况的风险，结算时不再调整：达到省市有关合格标准要求的安全生产、文明施工所需的设施费用；施工过程中遇到地面、地下障碍物的处理费用；施工期间对周围建筑物、构筑物、高压线（杆）、预留沟盖板、各类地下管线的保护费用；绿化的恢复费用；各类机械进退场费、工程完工后的清场费用；材料、成品、半成品的运输费用；防台风、暴雨所需的费用；因下雨而发生的抽水台班费用和排水费用；和本工程相接的道路、出口的顺接费用。 3、工程竣工后十日内必须做好清场退出工作。 4、本工程的所有材料检测试验费均包含在总投标报价中，由投标人在投标报价时综合考虑，少报或漏报，结算时均不予调整。 5、中标单位须负责进出施工场地的道路的清洁，出施工场地的车辆必须进行清洗。由施工造成的污染，必须在当天由中标单位清扫干净；必要时，招标单位可委托第三方负责清扫，费用由中标人支付。 6、中标人在施工过程中，必须做好车辆和人员导流的各项安全防护措施并承担费用，如因中标人的原因造成人员伤亡或车辆损失等各项安全事故的，中标单位应负全部责任并支付所有费用。 7、如因本工程施工对地下管线、电缆等造成损坏，由中标人负责修复，并负责相关费用，工期不予调整。 8、交通干扰工程施工增加费，由投标单位结合现场踏勘情况报价，漏报或少报，视为包含在其他综合单价及总投标报价中，一旦中标，无论现场发生任何情况，均不予调整。 9、施工过程中，中标单位必须采取有效措施保护现有线路及电杆、电塔，保证不影响原有线路正常工作，不能破坏电杆电塔的稳定，且必须采取有效措施保证现场施工安全。投标单位应实地踏勘现场后考虑投标报价，中标后，施工过程中无论任何原因发生任何与现有线路有关的费用，均包含在综合单价及总投标报价中，发包人将不予任何补偿。 10、中标人在施工前需对地下管线进行物探，物探费用由中标单位综合考虑，结算时不予调整。并在施工开挖前14天向发包人提供需迁移的地下管线进行保护，由于物探不准确或保护不力引起的地下管线破坏由中标单位负责修复，由此造成的相关损失和修复费用由中标人承担。 11、由于地质条件变化、天气及外部因素引起的为保证清单内容完成而发生的一切措施费用（如防台风、防暴雨、抽水和排水，因工程所需的各种保护措施等费用）的增加在投标报价中综合考虑（需在投标前实地踏勘现场考虑相关费用，并自行考虑风险因素投标报价），结算时不予调整。 12、中标人在服务过程中其企业资质、组织机构、财务能力、信誉情况等资格条件发生变化，不再实质上满足招标文件对投标人资格要求的，招标人可以废除中标人的资格，并解除已签定的合同，由此所引起后果应当中标人承担。 13、工程完工后，中标人按招标人要求对各阶段形成的文件材料进行整理、立卷，并通过监理人、招标人及有关部门的审查、验收后才能移交。提交纸质档案一式四套，两套为原件（打印稿，不得复印），两套为复印件，提交的档案必须有符合标准的装具（档案盒、档案铁柜等）；在提交纸质档案的同时，必须同时提交电子文档，如果没电子文档，必须通过扫描档案，再移交。 14、中标人需在施工现场的入口处兴建符合招标人要求的洗车槽，出入现场的车辆必须冲洗，如因施工车辆未冲洗而造成市政道路有污泥或污染等违反珠海市文明施工和清洁卫生的有关规定的，中标人须全部承担因此而造成的清理现场等相关费用以及相关处罚所带来的后果及费用。 15、工程完工验收后，中标人抽调一位工程师协助招标人完成整个项目的文件材料的监督、指导及整理、立卷、著录工作，时间至少在一个月以上。 16、中标人在未完成归档工作（办理移交手续）前，招标人暂不支付工程款的尾款。招标人在收到中标人满足要求的归档资料后，两个月内完成审核工作。] |
| --- | --- | --- |

二、要素与规则

提示招标人：本章第（一）至（五）节表格中，招标人可以根据项目情况和《建设工程招标文件评审要素设置规则》自行设置评审要素。本章第（六）至（十四）节不得修改标准文本内容。如招标人需对相关规则进行调整，需在招标文件备案前将相关规则报市建设工程招标投标管理办公室同意后，增加新的章节并在招标文件第一章的相关条款中进行标识。

- （一）资格审查要素表

项目名称：	投标人名称：

| 序号 | 资格审查要素 | 审查标准 | 资格函件 证明材料 |  | 审查结论 | 不合格原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标保证金 | 保证金金额符合招标文件第一章4.1项要求，提交方式符合招标文件第一章4.2项和第四章第9项要求。 | 以现金方式提交投标保证金的以交易中心系统到帐情况为准，以银行保函方式提交投标保证金的，除按招标文件规定提交银行保函原件（单独密封）外，资格审查标书中需提供保函复印件加盖投标人公章。 |  | 囗合格 囗不合格 |  |  |
| 2 | 法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书 | 符合招标文件规定格式。授权委托书有效期不短于投标有效期。 | 正本提供原件，副本提供复印件加盖公章。 |  | 囗合格 囗不合格 |  |  |
| 3 | 独立法人资格 | 符合招标文件第一章第5.1项要求。 | 提供工商行政管理部门核发的法人营业执照副本复印件加盖公章。 |  | 囗合格 囗不合格 |  |  |
| 4 | 资质 | 符合招标文件第一章第5.1项要求。 | 资质证书副本复印件加盖公章。 |  | 囗合格 囗不合格 |  |  |
| 5 | 项目负责人 | 符合招标文件第一章第5.1项要求。 | 项目负责人资格证书、安全生产考试合格证和身份证复印件加盖公章。 |  | 囗合格 囗不合格 |  |  |
| 6 | 安全生产许可 | 符合招标文件第一章第5.1项要求。 | 安全生产许可证副本复印件加盖公章。 |  | 囗合格 囗不合格 |  |  |
| 7 | 广东建设信息网上进粤企业和人员诚信信息登记 | 符合招标文件第一章第5.1项要求。 | 广东建设信息网上进粤企业和人员诚信信息登记情况为正常登记的网页打印件加盖公章。 |  | 囗合格 囗不合格 |  |  |
| 8 | 珠海市建设业务管理系统诚信信息登记 | 符合招标文件第一章第5.1项要求。 | 珠海市建设业务管理系统诚信信息登记情况为审批通过的网页打印件加盖公章。 |  | 囗合格 囗不合格 |  |  |
| 9 | 投标承诺书 | 符合招标文件规定格式。 | 正本提供原件，副本提供复印件加盖公章。 |  | 囗合格 囗不合格 |  |  |
| 10 | 珠海市水利行业行政主管部门“水利工程建设领域项目信息公开专栏”中完成登记 | 符合招标文件第一章第5.1项要求。 | 提供珠海市水利行业行政主管部门“水利工程建设领域项目信息公开专栏”中完成登记，并附上本单位网页截图，加盖投标人公章，否则将被取消投标资格。 |  | 囗合格 囗不合格 |  |  |
| 11 | 其它不合格情况 | 不存在招标文件第三章规定的应作无效投标文件处理的情况或法律、法规、规章规定的应作无效投标文件处理的情况。 |  |  | 囗合格 囗不合格 |  |  |
| 资格审查结论：囗合格 囗不合格 |  |  |  | 不合格原因： |  |  |  |

资格审查委员会：							资格审查日期：		年		月		日

说明：

1.本表适用于资格审查委员会集体评审使用。

2.资格审查结论分为合格或不合格两个等级。任一资格审查要素审查结论为不合格的，资格审查结论为不合格。所有资格审查要素审查结论均为合格的，不得以其它理由认定资格审查结论为不合格。

（二）技术标评标要素表

项目名称：	投标人名称：

| 序号 | 评标要素 | 评审内容 |  | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程重点难点与技术措施 | 工程重点难点、对应技术措施和施工关键技术工艺把握及应用情况。 |  |  |  |
| 2 | 质量管理 体系与措施 | 质量管理体系完整，职责分明，材料采购、过程控制及检验、分项措施针对性情况。 |  |  |  |
| 3 | 安全管理 体系与措施 | 安全管理体系完整，职责分明，单位工程安全防护方案符合国家、广东省、珠海市相关管理规定，防护措施针对性情况。 |  |  |  |
| 4 | 工程进度 计划与措施 | 工程进度计划，关键路径，逻辑关系和措施有效保证计划实施情况。 |  |  |  |
| 5 | 资源配备计划 | 资源配备计划，主要机械设备、劳动力、施工机具、架料、模板及安全防护用品满足工程进度计划及施工管理措施需要情况。 |  |  |  |
| 6 | 其它意见 | 对投标文件的其它意见。 |  |  |  |
| 综合评价等级：囗合格 囗不合格 |  |  | 不合格原因： |  |  |

评标专家：									评标日期：		年		月		日

说明：

1.本表适用于评标专家独立评审使用。

2.指出各评标要素的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项。

3.综合评价等级分为合格或不合格两个等级，不合格仅限于投标文件违反国家强制性条文标准的情形或出现招标文件否决性条款规定的情形。

（三）经济标评标要素表

项目名称：	投标人名称：

| 序号 | 评标要素 | 评审内容 |  | 评价等级 | 不合格原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 投标报价不得高于最高投标限价。投标报价不得低于成本。唱标信封与经济标书中的投标报价金额一致。 |  | 囗合格 囗不合格 |  |
| 2 | 不可竞价费用 | 暂列金额、暂估价等不可竞争费用与最高投标限价中一致 |  | 囗合格 囗不合格 |  |
| 3 | 规费税金 | 规费税金符合相关规定。 |  | 囗合格 囗不合格 |  |
| 4 | 不平衡报价 | 不存在不平衡报价情况。 |  | 囗合格 囗不合格 |  |
| 5 | 清单格式 | 清单格式符合招标文件要求。 |  | 囗合格 囗不合格 |  |
| 6 | 珠海市建设工程投标报价书 | 珠海市建设工程投标报价书符合招标文件要求。 |  | 囗合格 囗不合格 |  |
| 7 | 其它不合格情况 | 不存在招标文件第三章规定的应作无效投标文件处理的情况或法律、法规、规章规定的应作无效投标文件处理的情况。 |  | 囗合格 囗不合格 |  |
| 综合评价等级：囗合格 囗不合格 |  |  | 不合格原因： |  |  |
| 签订合同前应注意和澄清的事项： |  |  |  |  |  |

评标专家：									评标日期：		年		月		日

说明：

1.本表适用于评标专家独立评审使用。

2.出现招标文件否决性条款规定的情形或不符合本表评审内容要求情形的，评价等级为不合格，其他均应评定为合格。3.综合评价等级分为合格或不合格两个等级，评标要素中有任意一项或以上为“不合格”的，综合评价合格为不合格，每项评标要素评价等级均为合格的，不得以其它理由认定综合评价等级为不合格。评标专家发现投标文件的中存在签订合同前应注意和澄清的事项等情形的，应当在评标结论中指出。

（四）业绩信誉要素表

项目名称：	投标人名称：

| 序号 | 要素名称 | 内容说明 | 参考证明材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程业绩 | 投标人近年来类似工程业绩情况。 | 施工合同、合同工程完工验收鉴定书或单位工程验收鉴定书。 | 投标文件中提供不超过三项。 |
| 2 | 企业获奖情况 | 投标人近年来类似工程获奖情况。 | 获奖证书等。 | 投标文件中各提供不超过三项。 |
| 3 | 企业荣誉情况 | 投标人近年来的企业信用情况 | 证书 | 提供全国优秀水利企业证书。 |
| 4 | 驻珠机构 | 投标人目前驻珠机构情况。 | 驻珠机构营业执照。 |  |
| 5 | 企业信用情况 | 投标人近年来的企业信用情况 | 证书 | 提供近重合同守信用证书、水利AAA企业证书。 |

备注：

1.业绩、信誉不作规模、数量、等级等下限要求，获奖情况不限定奖项。投标人自行选择最具代表性的业绩、信誉编制业绩信誉标书，投标文件中业绩、信誉数量超过本表规定数量的，招标人将按规定项数选取投标文件中顺序靠前的的业绩、信誉编入定标资料一览表。

2.评标委员会不对业绩信誉标书进行评审。

3.进入定标环节的投标人提供的业绩信誉情况将随评标公示在市公共资源交易中心网站公示。

（五）考察、质询、清标要素表

项目名称：	投标人名称：

| 考察 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考察要素 | 具体考察内容 |  | 备注 |
| 1 | …… | …… |  |  |
| 2 | …… | …… |  |  |
| 质询 |  |  |  |  |
| 序号 | 质询要素 | 质询对象 | 质询内容 | 备注 |
| 1 | …… | …… | …… |  |
| 2 | …… | …… | …… |  |
| 清标 |  |  |  |  |
| 序号 | 清标要素 | 清标内容 |  | 备注 |
| 1 | …… | …… |  |  |
| 2 | …… | …… |  |  |

备注：

1.招标文件第一章第8.2项规定进行考察、质询或清标工作的，考察、质询和清标工作在评标后、定标前由招标人自行组织或委托专业机构进行，并出具相应报告。

（六）部分推荐入围票决规则

- 招标文件第一章第6.2项规定采用部分推荐入围方式的，在资格审查合格的投标人超过二十名时，适用本规则。

- 资格审查委员会成员按照招标文件第一章第6.2项规定的推荐入围投标人数量，在各自的选票上选取相同数量的投标人。投标人根据得票数由高到低进行排名，选取规定数量的推荐入围投标人。

- 投票结果排序出现并列情形且影响入围结果时，对此并列的投标人按照投标报价低者优先的原则确定入围者。若仍存在投标报价相同且影响入围结果时，对此并列的投标人由资格审查委员会进行二次投票确定入围者。

- 资格审查委员会投票时应当注明投票理由。

（七）较低价排序法规则

- 1.招标文件第一章第6.3项规定采用较低价排序法的，在资格审查合格的投标人超过二十名时，适用本规则。

- 2.已通过部分推荐入围方式入围评标环节的投标人不参与本规则计算，本规则所称入围人数为招标文件第一章第6.1项规定入围人数减去招标文件第一章第6.2项规定的推荐入围投标人数，记为入围人数N。

- 3.在资格审查合格的投标人中，去掉投标报价最低的百分之T（T为招标文件第一章第6.3项规定的修整系数，去掉的人数不能整除时向下取整），去掉的投标人不再参与后续计算、排序与入围。去掉后剩余投标人数量不足入围人数的，省略此环节。

- 4.将投标人按照投标报价由低到高进行排序，其中最低的投标报价为入围评审基准价。

- 5.设有成本参考价且招标文件第一章第6.4项规定不使用投标人信用评价等级的项目中，排序前N名的投标人中投标报价总价低于成本参考价的投标人数量大于N的50%时，按照以下规则对本规则入围评标环节的投标人选取方式进行调整：

- 5.1 根据本规则第4条确定的排序，按照N的50%的名额（不能整除时向上取整）选取排名靠前的投标人入围评标环节。

- 5.2 将投标报价总价不低于成本参考价的投标人根据本规则第4条确定的排序，按照N的50%的名额（不能整除时向下取整）选取排名靠前的投标人入围评标环节。5.3投标报价总价不低于成本参考价的投标人数量不足N的50%时，不足名额按照投标报价由高到低顺序在剩余投标人中选取补足。

- 9.出现投标报价相同的情况时，排序并列。设有成本参考价且招标文件第一章第6.4项规定不使用投标人信用评价等级的项目中，存在投标报价相同且影响入围结果的情况时，此并列的不受招标文件第一章第6.1项规定的入围投标环节的名额限制，全部入围评标环节。

（八）合理低价排序法一规则

- 1.招标文件第一章第6.3项规定采用合理低价排序法一的，在资格审查合格的投标人超过二十名时，适用本规则。

- 2.已通过部分推荐入围方式入围评标环节的投标人不参与本规则计算，本规则所称入围人数为招标文件第一章第6.1项规定入围人数减去招标文件第一章第6.2项规定的推荐入围投标人数，记为入围人数N。

- 3.在资格审查合格的投标人中，去掉投标报价最高和最低的各百分之T（T为招标文件第一章第6.3项规定的修整系数，去掉的人数不能整除时向下取整），去掉的投标人不再参与后续计算、排序与入围。去掉后投标人数量不足入围人数的，省略此环节。

- 4.计算投标人的投标报价算术平均值X，再根据招标文件第一章第6.3项中确定的基准价下浮率P，计算入围评审基准价（评标基准价=X（1-P））。

- 5.招标文件第一章第6.3项规定排序方式为两侧排序的，按照投标报价与入围评审基准价之差的绝对值由低到高的顺序，对投标人进行排序。投标报价与入围评审基准价之差的绝对值相同时，投标报价低者排序在前。

- 6.招标文件第一章第6.3项规定排序方式为向上排序的，投标人排序方式如下：

- 6.1 对投标报价不低于入围评审基准价的投标人，按照投标报价由低到高的顺序进行排序。该部分投标人排序最前。

- 6.2 对投标报价低于入围评审基准价的投标人，按照投标报价由高到低的顺序排序。该部分投标人排序在投标报价不低于入围评审基准价的投标人之后。

- 7.招标文件第一章第6.3项规定排序方式为向下排序的，投标人排序方式如下：

- 7.1 对投标报价不高于入围评审基准价的投标人，按照投标报价由高到低的顺序进行排序。该部分投标人排序最前。

- 7.2 对投标报价高于入围评审基准价的投标人，按照投标报价由低到高的顺序排序。该部分投标人排序在投标报价不高于入围评审基准价的投标人之后。

- 8.设有成本参考价且招标文件第一章第6.4项规定不使用投标人信用评价等级的项目中，排序前N名的投标人中投标报价总价低于成本参考价的投标人数量大于N的50%时，按照以下规则对本规则入围评标环节的投标人选取方式进行调整：

- 8.1 在投标人中按照本规则第5、6或7条确定的排序，按照N的50%的名额（不能整除时向上取整）选取排名靠前的投标人入围评标环节。

- 8.2 将投标报价总价不低于成本参考价的投标人根据本规则第5、6或7条确定的排序，按照N的50%的名额（不能整除时向下取整）选取排名靠前的投标人入围评标环节。

- 8.3 投标报价总价不低于成本参考价的投标人数量不足N的50%时，不足名额按照投标报价由高到低顺序在剩余投标人中选取补足。

- 9.出现投标报价相同的情况时，排序并列。设有成本参考价且招标文件第一章第6.4项规定不使用投标人信用评价等级的项目中，存在投标报价相同且影响入围结果的情况时，此并列的不受招标文件第一章第6.1项规定的入围投标环节的名额限制，全部入围评标环节。

（九）合理低价排序法二规则

- 1.招标文件第一章第6.3项规定采用合理低价排序法二的，在资格审查合格的投标人超过二十名时，适用本规则。

- 2.已通过部分推荐入围方式入围评标环节的投标人不参与本规则计算，本规则所称入围人数为招标文件第一章第6.1项规定入围人数减去招标文件第一章第6.2项规定的推荐入围投标人数，记为入围人数N。

- 3.在资格审查合格的投标人中，去掉投标报价最高和最低的各百分之T（T为招标文件第一章第6.3项规定的修整系数，去掉的人数不能整除时向下取整），去掉的投标人不再参与后续计算、排序与入围。去掉后投标人数量不足入围人数的，省略此环节。

- 4.计算投标人的投标报价算术平均值X。若投标报价低于X的投标人数量小于五家时，以X作为入围评审基准价。若投标报价低于X的投标人数量不小于五家时，再计算低于X的投标报价算术平均值Y，以Y作为入围评审基准价。

- 5.招标文件第一章第6.3项规定排序方式为两侧排序的，按照投标报价与入围评审基准价之差的绝对值由低到高的顺序，对投标人进行排序。投标报价与入围评审基准价之差的绝对值相同时，投标报价低者排序在前。

- 6.招标文件第一章第6.3项规定排序方式为向上排序的，投标人排序方式如下：

- 6.1 对投标报价不低于入围评审基准价的投标人，按照投标报价由低到高的顺序进行排序。该部分投标人排序最前。

- 6.2 对投标报价低于入围评审基准价的投标人，按照投标报价由高到低的顺序排序。该部分投标人排序在投标报价不低于入围评审基准价的投标人之后。

- 7.招标文件第一章第6.3项规定排序方式为向下排序的，投标人排序方式如下：

- 7.1 对投标报价不高于入围评审基准价的投标人，按照投标报价由高到低的顺序进行排序。该部分投标人排序最前。

- 7.2 对投标报价高于入围评审基准价的投标人，按照投标报价由低到高的顺序排序。该部分投标人排序在投标报价不高于入围评审基准价的投标人之后。

- 8.设有成本参考价且招标文件第一章第6.4项规定不使用投标人信用评价等级的项目中，排序前N名的投标人中投标报价总价低于成本参考价的投标人数量大于N的50%时，按照以下规则对本规则入围评标环节的投标人选取方式进行调整：

- 8.1 在投标人中按照本规则第5、6或7条确定的排序，按照N的50%的名额（不能整除时向上取整）选取排名靠前的投标人入围评标环节。

- 8.2 将投标报价总价不低于成本参考价的投标人根据本规则第5、6或7条确定的排序，按照N的50%的名额（不能整除时向下取整）选取排名靠前的投标人入围评标环节。

- 8.3.投标报价总价不低于成本参考价的投标人数量不足N的50%时，不足名额按照投标报价由高到低顺序在剩余投标人中选取补足。

- 9.出现投标报价相同的情况时，排序并列。设有成本参考价且招标文件第一章第6.4项规定不使用投标人信用评价等级的项目中，存在投标报价相同且影响入围结果的情况时，此并列的不受招标文件第一章第6.1项规定的入围投标环节的名额限制，全部入围评标环节。

（十）分级选取法规则

- 1.招标文件第一章第6.4项规定采用分级选取法的，在资格审查合格的投标人超过二十名时，适用本规则。

- 2.已通过部分推荐入围方式入围评标环节的投标人和价格竞争环节中按照修整系数去掉的投标人不参与本规则计算和入围，本规则所称入围人数为招标文件第一章第6.1项规定入围人数减去招标文件第一章第6.2项规定的推荐入围投标人数，记为入围人数N。

- 3.本规则所称投标人价格竞争排序指按照招标文件第一章6.3项确定的排序方法和招标文件第二章对应的排序规则确定的投标人排序。

- 4.按照招标文件第一章第6.4项规定的入围轮次和各轮入围人数，选取入围评标环节的投标人的方法如下：

- 4.1 在信用评价等级为最高级的投标人中，按照投标人价格竞争排序由前到后的顺序，选取规定人数的第一轮入围投标人。

- 4.2 在剩余的信用评价等级为最高级的投标人和信用评价等级为第二高级的投标人中，按照投标人价格竞争排序由前到后的顺序，选取规定人数的第二轮入围投标人。

- 4.3 以此类推，完成后续轮次的选取，直至完成所有轮次选取，产生完整的入围名单。

- 4.4 在任一轮选取中可供选取的投标人数量不足本轮入围人数的，所有可供选取的投标人均入围评标环节，不足名额在下一轮选取时补足。

- 4.5 在任一轮抽取中，存在排序相同且影响入围结果的情况时，此并列的投标人中信用等级高者优先。若信用等级也相同的，不受招标文件第一章第6.1、6.4项规定的入围投标环节的名额和本轮选取名额限制，全部入围评标环节。

（十一）价格竞争定标法规则

- 1.招标文件第一章第8.1项规定采用价格竞争定标法的，适用本规则。

- 2.招标文件第一章第8.1项规定采用价格竞争方法为较低价法的，在进入定标环节投标人中，去掉投标报价最低的百分之T（T为招标文件第一章第8.1项规定的修整系数，去掉的人数不能整除时向下取整）后，投标报价最低者中标。

- 3.招标文件第一章第8.1项规定采用价格竞争方法为第N低价法的（N在招标文件第一章第8.1项中确定），在进入定标环节投标人中，投标报价由低到高排名第N名者中标。

- 4.招标文件第一章第8.1项规定采用价格竞争方法为合理低价法的，在进入定标环节投标人中，计算投标报价算术平均价，若投标报价低于该算术平均值的投标人数量小于五家时，投标报价低于且最接近该算术平均值者中标。若投标报价低于第一次算术平均值的投标人数量不小于五家时，再计算低于第一次算术平均值的投标报价的算术平均值，确定低于并且最接近第二次算术平均值的投标人为中标人。

- 5.出现投标报价相同且影响中标结果的情况时，招标文件第一章第6.4项规定的信用评价等级高者中标，若信用等级也相同或招标文件第一章第6.4项规定不使用信用评价等级时，由投标人进行抽签，签号最大者中标。

（十二）直接票决定标法规则

- 1.招标文件第一章第8.1项规定采用直接票决定标法的，适用本规则。

- 2.招标文件第一章第8.1项规定票决方法为一次票决法的，票决方式如下：

- 2.1招标人组建的定标委员会在进入定标环节的投标人中，以每人投票支持一个投标人的方式，得票最多且过半数的投标人为中标人。

- 2.2当没有投标人得票超过半数时，选择得票最多的2个投标人（按上一轮得票多少的顺序选择，出现平票且影响二次投标范围的情形时，所有平票投标人一并纳入下一轮的投票范围）作为二次投票的范围，直至出现得票过半数的投标人为止。

- 3.招标文件第一章第8.1项规定票决方法为逐轮淘汰法的，票决方式如下：

- 3.1 招标人组建的定标委员会在进入定标环节的投标人中，以每人投票支持3个投标人的方式，得票最多的3个投标人进入下一轮的淘汰投票。在确定第3个投标人时如果出现平票的，则得票相同的投标人一并进入下一轮的淘汰投票。

- 3.2 原则上每轮淘汰1名投标人。各轮投票时，每人投1个淘汰单位，该轮得票最多的投标人被淘汰。得票最多的投标人不止1个时，一并加以淘汰，但必须确保第一次淘汰之后剩余的投标人不少于2名，否则在得票最多的几个投标人中按前述规则进行二次淘汰，剩余的投标人进入下一轮淘汰投票。

- 根据前述规则，直至剩余1名投标人为中标人。

- 4.定标委员会成员投票时应注明投票理由。选票范本参照以下格式。

一次票决定标选票

招标项目名称：

| 支持的投标人 | 支持理由 |
| --- | --- |

定标委员签名：                                            时间：

逐轮淘汰定标首轮选票

招标项目名称：

| 支持的投标人 |  | 支持理由 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

定标委员签名：                                            时间：

逐轮淘汰定标淘汰阶段选票

招标项目名称：

| 淘汰的投标人 | 淘汰理由 |
| --- | --- |

定标委员签名：                                            时间：

（十三）集体议事法规则

- 1.招标文件第一章第8.1项规定采用集体议事法的，适用本规则。

- 2.由招标人组建定标委员会进行集体商议，定标委员会成员各自发表意见，由定标委员会组长最终确定中标人。所有参加会议的定标委员会成员的意见应当作书面记录，并由定标委员会成员签字确认。采用集体议事法定标的，定标委员会组长应当由招标人法定代表人或者主要负责人担任。

- （十四）竞争性磋商法规则

- 1.招标文件第一章8.1项规定采用竞争性磋商法的，适用本规则。

- 2.招标人组建的定标委员会在进入定标环节的投标人中，以每人投票支持与第一章第8.1项规定的候选投标人数量相同的投标人的方式，得票最多的规定数量投标人成为候选投标人进入磋商环节。若出现平票且影响候选投标人产生结果时，该并列的投标人一并纳入下一轮的投票范围，由定标委员会投票直至产生规定数量的候选投标人。

- 3.由定标委员会在规定时间内分别与各候选投标人进行磋商，定标委员会所有成员应当集中与各候选投标人分别进行磋商，并给予所有候选投标人平等的磋商机会，磋商范围应当严格控制在招标文件第一章8.1项规定内容之中。

- 4.磋商完成后，候选投标人应当按照磋商结果，在招标议程表规定时间之前，在招标议程表规定地点提交二次响应文件。候选投标人未提交二次响应文件的，视为候选投标人放弃二次响应机会，所有磋商内容均以投标文件内容为准。

- 5.完成磋商和二次响应后，定标委员会以逐轮淘汰的票决方法确定中标人。原则上每轮淘汰1名投标人。各轮投票时，每人投1个淘汰单位，该轮得票最多的投标人被淘汰。得票最多的投标人不止1个时，一并加以淘汰，但必须确保第一次淘汰之后剩余的投标人不少于2名，否则在得票最多的几个投标人中按前述规则进行二次淘汰，剩余的投标人进入下一轮淘汰投票。

- 6.定标委员会成员每次投票时应注明投票理由。

三 、投标文件否决性条款摘要

提示招标人：本章不得直接修改标准文本内容，如招标人需修改或补充条款，应当在本章开头“招标人对本章的修改”项中明示，否则，对条款的修改或补充无效，以标准文本为准。

如招标文件的修改或答疑文件中增加否决性条款的，招标人应当重新编写本章节内容，将新增否决性条款摘要列入本章节，并发布新的完整的《投标文件否决性条款摘要》。否则，增加的否决性条款无效。

提示投标人和评标委员会：本章节是本工程招标文件(含招标文件的修改、答疑文件等)中涉及的所有否决性条款的摘要，除出现以下情形外，投标文件的其他任何情形均不得作否决处理。招标文件中有关否决性条款的阐述与本章节不一致的，以本章节内容为准。

招标人对本章的修改：

□第[      ]款修改为：[      ]。

□增加第[      ]款：[      ]。

1.取消投标资格的情形

1.1 拒绝服从《招标议程安排表》安排；

1.2 存在违反招标投标相关会议现场管理制度或会议纪律的行为被指出之后仍然拒绝纠正；

1.3 存在未获允许对招标人工作人员、资格审查委员会成员、评标委员会成员、或定标委员会成员施加影响的行为。

2.拒绝投标的情形

招标人或拟派项目管理人员拒绝存在以下情形的投标人的投标：

2.1 自招标公告发布之日起前三年内有贿赂犯罪记录；

2.2 被依法取消或者暂停承揽业务；

2.3 自招标公告发布之日起前三年内因串通投标、弄虚作假、允许其他单位或者个人以投标人名义投标等违法行为受到相关部门行政处罚；

2.4 自招标公告发布之日起前一年内因转包、违法分包、挂靠等违法行为受到相关部门行政处罚；

2.5 违反工程质量、安全生产管理规定等原因被珠海市相关部门责令停工整改且在停工期内的或者责令改正而未改正；

2.6 招标文件第一章第5.2项规定的情形；

2.7 法律、法规规定的其它情形。

在资格审查、评标、定标或者中标后发现投标人在投标时存在以上情形的，招标人仍可以取消该投标人的投标资格和中标资格，并追究相关责任。

3.在开标阶段不予受理的情形

3.1 在投标截止时间以后逾期送达或者未送达指定地点；

3.2 未按本招标文件的规定进行密封、标记；

3.3 参加开标评标会议的人员不符合招标文件第一章14.1项要求。

3.4 投标人未按招标文件要求提交投标保证金。

4.围标串标的情形

有下列情形之一的，除按废标处理外，招标人将提请建设行政主管部门或者有关行政管理部门依法做出处理：

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者其它成员存在相同人员；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.6不同投标人的投标文件除了规定格式及内容之外的其它格式、内容相同或者大量雷同；

4.7法律、法规规定的其它围标串标情形。

存在于开标过程、资格函件的情形由资格审查委员会认定，存在于唱标信封、技术标书、经济标书的情形由评标委员会认定，定标委员会可以就存在于各类标书的情形作出认定。

5.无效投标文件的情形

有下列情形之一的，按无效投标文件处理而让该投标文件退出招标程序。经确认的无效投标文件，招标人将予以拒绝，并且不允许投标人通过修正或撤消其不符合要求的差异，使之成为具有符合性的投标文件：

5.1 投标文件未按招标文件的相关规定加盖投标人企业公章，或没有投标人企业法定代表人或其授权委托人签章；

5.2 投标文件未按照招标文件规定的格式编制，或投标文件正本或副本数目不足，或主要内容不够完整或关键字迹无法辨认；

5.3 投标人以他人的名义投标或有弄虚作假投标嫌疑；

5.4 投标人拒不按照资格审查委员会或评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明、补正的；

5.5 投标文件中存在招标人不能接受的其它实质性条件；

5.6 参加联合体的各成员再以自己的名义单独投标的，或同时参加两个或两个以上的联合体投标的；

5.7 资格审查结论为不合格；

5.8 技术标或经济标综合评价等级为不合格；

5.9 投标人不符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十四条和《珠海经济特区建设工程招标投标管理办法》第三十六条规定。

5.10 投标文件中存在法律、法规、规章规定的应作无效投标文件处理的情形。

资格审查委员会可以就5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、5.7、5.9、5.10项进行认定，评标委员会可以就5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.8、5.9、5.10项认定。应用5.10项认定投标文件为无效投标文件时，应当有明确的法律、法规、规章依据。

四、通用条款

提示招标人：本章内容不得直接修改标准文本，如招标人需修改或补充条款，应当在本章开头“招标人对本章的修改”项中明示，否则，对条款的修改或补充无效，以标准文本为准。

招标人对本章的修改：

□第[      ]款修改为：[      ]。

□增加第[      ]款：[      ]。

1、总则

1.1 除特别注明之外，招标文件所指国家均为中华人民共和国。

1.2 招标投标相关的语言均应当使用中文（汉语，下同）及阿拉伯数字，必要或生僻的专业名词使用其他语言的应当附有中文注释。

1.3 招标投标相关的计量均应当使用国家法定计量单位。

1.4 招标文件及投标文件所指天均为日历天，工作日均为国家机关法定工作日，时间均为北京时间。

除特别注明外，招标文件中的有关资格条件、业绩信誉条件等内容中“前X年”、“前X月”等时间均自招标公告发出之日起的当月开始计算。

1.5 投标人提供的通讯方式应当为招标人可以实现的通讯方式。否则，招标人将不承担文件、材料无法及时送达或相关信息无法及时告知的责任。

1.6 招标文件的解释权利归于招标人，解释的顺序按照发出时间的相反顺序。

1.7 招标人向投标人提供的有关招标项目的情况及数据是招标人现有的可以提供的真实情况及数据，投标人由此作出的理解及结论，招标人将不承担任何责任。

由于招标内容发生变化，导致原已符合投标资格的投标人不符合招标内容变化之后的投标资格无法继续参加投标的，将退还投标人已支付给招标人及招标代理机构的费用，不予任何补偿或赔偿。

1.8 招标文件包括招标公告（适用公开招标）及招标文件目录载明的所有文件、材料，以及招标人向投标人发出或提供的其他与招标投标相关的所有文件、材料。

招标文件除招标公告之外将以书面方式（包括信函、电报、传真等可以文字表现所载内容的方式或在珠海市公共资源交易中心网站（http://ggzy.zhuhai.gov.cn）公布，下同）发放给所有投标人。

1.9 投标人应当仔细检查、阅读招标文件的所有内容，发现招标文件存在缺页或错误应当及时向招标人提出。

投标人未能仔细检查、阅读招标文件的所有内容或未能及时发现招标文件存在缺页或错误导致投标人损失的，招标人将不承担任何责任。

1.10 投标人认为招标文件存在表述歧义、招标工程量清单计算错误或其他需要招标人予以澄清的问题，应当于投标截止之前至少提前10天以书面方式向招标人提出。

招标人对投标人提出的问题将在投标截止之前至少提前7天集中在珠海市公共资源交易中心网站（http://ggzy.zhuhai.gov.cn）予以澄清或说明，澄清或说明将不会透露问题的来源。招标人无法及时予以澄清或说明的将适当顺延投标截止时间。

投标人未提出问题的，视为投标人已充分理解招标文件所有内容，一旦递交投标文件，视为投标人已接受招标文件的所有内容。

- 1.11 招标文件发出后，在提交投标文件截止时间 15 日之前，招标人可以在珠海市公共资源交易中心网站（http://ggzy.zhuhai.gov.cn）发布招标文件修改公告，对招标文件进行修改。招标人修改招标文件未及时发布公告的，将按照法律法规规定适当顺延投标截止时间。

1.12 投标人的法定代表人或被授权委托人可以于《招标议程安排表》中载明的时间及地址参加现场踏勘，以获取编制投标文件及签署合同可能需要的情况及数据。

投标人参加现场踏勘、答疑会议的费用以及责任、风险由投标人自行承担。

投标人法定代表人或被授权委托人未参加现场踏勘导致投标人损失的，招标人将不承担任何责任。

1.13 出现招标失败情况时，招标人将按招标文件第一章19.1项和相关规定处置，不予任何补偿或赔偿：

1.14 参与招标投标活动的各方以及相关工作人员应当严格遵守中华人民共和国、广东省，珠海市有关法律、法规、规章的规定。

2.项目概况及招标内容

2.1 项目已具备施工招标条件。

3.施工合同

3.1 施工合同包括但不限于招标文件载明的内容。

4.招标公告及投标邀请

4.1 招标公告所载内容与招标文件一致（适用公开招标）。

4.2 招标人不予接受未获邀请的潜在投标人提出的关于邀请投标人参加投标的申请或疑问（适用邀请招标）。

5.招标议程安排

5.1 《招标议程安排表》包括进行招标投标活动相关事项的时间及地址安排，招标人、投标人应当于《招标议程安排表》载明的时间、地址进行有关事项。

5.2 《招标议程安排表》没有安排的事项为本次招标投标活动不需要或不开展的事项。

5.3 招标人可以根据情况与珠海市公共资源交易中心协商调整《招标议程安排表》的相关安排，调整涉及投标人参加投标相关的任何变化将以书面方式发放给投标人。

6.投标有效期限

6.1投标有效期按招标文件第一章第11项执行。在此期间，投标人的投标文件保持有效，且将受招标文件约束。

6.2 投标人在投标有效期限之内撤回投标文件或拒绝履行投标文件承诺的将被没收投标保证金，造成招标人损失的，投标人应当赔偿损失。

6.3 原定投标有效期限终止之前，若出现特殊情况，招标人将以书面方式向投标人提出延长投标有效期的要求。

6.4投标人应当以书面方式答复是否接受延长投标有效期的要求。

投标人同意延长投标有效期的，不得要求撤回或修改投标文件，采用投标保证金的投标保证金有效期限自动相应延长。

投标人拒绝延长投标有效期的，投标失效，投标人可以收回投标保证金。

投标人未有答复的，视为拒绝延长投标有效期。

7.投标资格

7.1 投标人应当满足《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十四条和《珠海经济特区建设工程招标投标管理办法》第三十六条规定。

7.2 由两个或两个以上投标人组成联合体以一个投标人的身份共同投标时，除符合投标须知中所规定的投标资格外，还应符合下列要求：

7.2.1联合体各方应签订共同投标协议，明确约定各方承担的工作和责任，并将该共同投标协议作为投标文件资格函件的组成部分一并提交招标人；

7.2.2联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己的名义单独投标，也不得再组成新的联合体或参加其它联合体在同一项目中投标，否则，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝；

7.2.3联合体各方应当共同推荐一名联合体主办人，由联合体各方提交一份由法定代表人签署的授权书，证明其主办人资格，该授权书作为投标文件资格函件的组成部分一并提交招标人；

7.2.4联合体主办人应被授权作为联合体各方的代表，承担责任和接受指令，并负责合同的全面履行和接受中标工程款的支付；

7.2.5联合体的投标文件及中标后共同签署的合同书对联合体各方均具法律约束力，并承担连带责任；

7.2.6除另有规定或说明，本招标文件中“投标人”一词亦指联合体各方。

8.投标费用

8.1 投标人应当按照招标文件第一章第12项规定支付应当由投标人支付的费用。

8.2 除了按照招标文件第一章第12项规定应当由投标人支付的费用之外，中标人还应当按照招标文件第一章第12项规定支付应当由中标人支付的费用。

8.3 投标人参加投标发生的一切费用自理。不论投标结果如何，招标人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

9.投标保证金

9.1 投标人应当于《招标议程安排表》载明的截止期限之前按照招标文件第一章规定的金额、方式提交投标保证金。

9.2 投标保证金是投标文件的组成部分。

9.3 采用现金方式提交投标保证金的，必须通过银行转账，且必须从经交易中心登记备案的企业基本账户中转出。投标人需通过“建设工程投标保证金管理系统”获取投标保证金收款账号信息，向指定收款帐号转入足额投标保证金，提交时限应满足《招标议程安排表》要求。

采用现金方式提交投标保证金的投标人应当将转帐银行的投标保证金进帐单原件带至开标会议现场，一旦投标保证金未能确认到帐，可以作为要求招标人复核投标保证金是否到帐的依据，否则，招标人可以不予复核，由此引起的责任将由投标人自行承担。

采用现金方式提交投标保证金的投标人应当按照珠海市公共资源交易中心网站（http://ggzy.zhuhai.gov.cn） 首页“投标保证金”栏目中《关于启用“建设工程投标保证金管理系统”的通知》（珠公共资源〔2014〕14号）和《企业缴纳保证金操作手册》的规定办理投标保证金事宜。

9.4 采用银行保函方式提交投标保证金的，投标保函应当按照不少于招标文件第一章第3.1项规定的金额和招标文件第六章《投标保函》格式出具，招标人不接受其它格式的银行保函。

采用银行保函方式提交投标保证金的，投标保函原件应当按照招标文件第一章第13.1项要求封装并作为投标文件的一部分与其它部分一起提交招标人。同时，投标人应当将加盖投标人公章的投标保函复印件编入资格函件。

9.5 未发生可能影响中标结果的异议或者投诉的，招标人将在中标公示结束之日起5个工作日内向未中标的投标人退还投标保证金。

发生可能影响中标结果的异议或者投诉的建设工程招标，招标人将在异议或者投诉处理完毕之日起5个工作日内向未中标的投标人退还投标保证金。

中标人的投标保证金将自招标人与中标人签订合同之日起5个工作日内退还。

采用现金方式提交投标保证金的，投标保证金将退回投标人账户。

9.6 下列情形，招标人将在5个工作日之内退还投标人的投标保证金：

9.6.1招标终止；

9.6.2招标失败需要重新招标；

9.6.3投标人拒绝在投标有效期限终止之后延长投标有效期限。

9.7 投标人存在下列行为之一，投标保证金不予退还。投标人没有提交投标保证金或者造成的损失超过投标保证金数额的，投标人应当赔偿损失。

9.7.1放弃中标的；

9.7.2投标截止之后至投标有效期限终止期间撤回投标文件的；

9.7.3由于违法行为被取消投标资格或中标无效的，但投标人与招标人串通投标的除外。

9.8 投标人涉嫌违法行为正在调查处理期间的，投标保证金将在调查处理完毕后再按照规定处理。

10.投标报价

10.1 投标人应当按照招标文件第一章第16项的相关规定进行投标报价。

10.2 投标报价最小计量单位为“元”，小数点之后保留两位数值，小数点之后超过两位的数值按照四舍五入处理。

10.3 无论采用何种报价方式，投标报价的有效值应只保留小数点后两位数值，超过小数点后两位的数值视为细微偏差，按照四舍五入处理。

11.投标文件

11.1 投标文件应当使用不能擦去的黑色（彩色图表除外）墨水打印或书写。

11.2 投标文件每一份正本、副本应当分别在投标文件封面注明“正本”或“副本”。

投标文件每一份正本、副本应当各自装订成册。

投标文件正本与副本若不一致将以正本为准。

11.3 投标文件应当使用招标文件附件提供的格式（表格可以按照同样格式扩展）编制，未提供格式的投标人可自行确定。

11.4 投标文件包装应当按照招标文件附件提供的格式及说明进行密封及标志，未提供格式的投标人可自行确定。

11.5 投标文件若有修改应当在修改处加盖投标人法人公章。

投标文件应当尽量避免以涂改及行间插字方式进行修改，若存在涂改及行间插字，招标人将不承担任何可能因此而造成的辨识错误或不利于投标人的结果。

11.6 投标文件应当由投标人法定代表人或被授权委托人签署并加盖投标人法人公章。

11.7 投标人应当于《招标议程安排表》载明的投标截止时间之前将投标文件送达《招标议程安排表》载明的地址及负责接收相关文件的工作人员。逾期送达的或未送达指定地址的投标文件，招标人将不予受理。

11.8 投标人在投标截止之前，可以书面方式补充、修改、替代或撤回已经提交的投标文件。

投标文件的“补充”、“修改”除了应当符合招标文件专用条款及通用条款关于“投标文件组成及编制”、“投标文件份数及封装”的规定之外，还应当在“补充”、“修改”的封面及封装表面注明“补充”或“修改”。

投标人在投标截止之后，不得补充、修改、替代或撤回投标文件，但招标文件规定可以在投标截止之后提交的部分文件或招标人、评标委员会要求投标人作出的承诺或细微偏差补正除外。

11.9 定标结束之后，所有投标文件将由招标人封存。

投标人需要取回投标文件的，应当在中标通知书发出之后3个工作日之内与招标人联系。否则，招标人将自行处理。

12.投标人参加开标评标会议人员

12.1 代表投标人参加开标评标会议的人员应当在开标会议开始之前完成签到。未签到的，视为未能按时参加开标评标会议处理。

13. 细微偏差修正

13.1细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在次要内容存在细微计算误差或提供的技术信息、数据不够完整等情况，补正之后不会造成对其他投标人不公平（超出投标文件的范围或改变投标文件的真实意思表示）或对招标人造成不利的结果。

13.2 存在细微偏差的投标文件，资格审查委员会或评标委员会应当在资格审查或评标时进行认定并要求投标人书面承诺同意补正细微偏差。

书面承诺为经代表投标人参加开标评标会议的人员现场签名确认的原件或从投标文件所载传真号码中发出的加盖投标人公章传真件。

投标人书面承诺同意作出补正之后，应当视为有效投标文件。若投标人拒绝补正，其投标文件将被拒绝。

13.3 资格审查过程中发生需要投标人补正的情况时，招标人工作人员应当通过投标文件中载明的联系电话告知投标人限时进行补正，由代表投标人参加开标评标会议的人员在限时内到达现场进行补正或在半小时内通过投标文件所载传真号码发出的加盖投标人公章书面承诺传真件，逾期视为投标人拒绝补正。限时一般为通知发出时间起半小时，资格审查地点偏远的，招标人可以适当延长限时。

投标人应保证资格审查时投标文件中载明的联系电话畅通，该联系电话无法联系投标人时，同样视为投标人拒绝补正，责任由投标人自行承担。

13.4 开标、评标过程中发生需要投标人补正的情况时，应当由代表投标人参加开标评标会议的人员在开标、评标地点进行现场补正，除在开标、评标地点或指定等候地点宣读外，招标人不承诺以其他方式通知投标人进行补正。代表投标人参加开标评标会议的人员离开开标、评标地点或未在指定地点等候的，视为投标人拒绝补正，责任由投标人自行承担。

13.3细微偏差按照下列原则进行补正：

13.3.1投标报价大写金额与小写金额不一致的，除非大写金额存在明显的小数点错误，否则，应当以大写金额为准，修改小写金额。

13.3.2投标总价金额与分项报价合计金额与不一致的，除非投标总价金额存在明显的小数点错误，否则，应当以投标总价金额为准，修改分项报价合计金额。

13.3.3其他细微偏差按照有利于招标人的原则进行补正。

14.资格审查委员会

14.1 资格审查委员会按照招标文件第一章第15.3项规定人数，由招标人代表及招标代理代表组成。

15.评标委员会

15.1 评标委员会成员一般由招标人从评标专家库内以随机抽取方式确定，同属一个单位的评标委员会成员不得超过二人。

15.2 适用《珠海经济特区建设工程招标投标管理办法》第四十八条第三、四款的情形时，取得市建设主管部门的批准后，招标人将采用自行推荐或异地抽取等方式组建评标委员会。

16.定标委员会

16.1 定标委员会按照招标文件第一章第15.5项规定人数，由招标人按照《珠海经济特区建设工程招标投标管理办法》第五十五条规定组建。

17.开标、评标、定标、中标

17.1 投标人应当于《招标议程安排表》载明的时间、地址参加相关会议（招标文件另有规定的除外）。

17.2 资格审查结果、评标结果和进入定标环节的投标人业绩信誉情况将在珠海市公共资源交易中心网站（http://ggzy.zhuhai.gov.cn）公示2个工作日，以上公示期不影响后续程序进行。

17.2 中标结果将在珠海市公共资源交易中心网站（http://ggzy.zhuhai.gov.cn）公示3个工作日，公示期满未有异议的，招标人将于5个工作日之内向中标人发出《中标通知书》。

17.3 《中标通知书》为施工合同的组成部分。

18.签订合同

18.1 招标人、中标人应当于招标文件第一章第18项规定的时间之内由双方法定代表人或被授权委托人共同签订合同。

中标人为联合体投标人的，联合体投标人各方应当共同与招标人签订合同。

18.2 招标人和中标人对部分合同条款存在争议的，应当按照招标文件约定的争议解决途径，就争议内容签订解决争议的协议或者向行政管理部门申请行政调解，不影响合同签订时间和无争议部分的执行。

19.废除中标

19.1 中标通知书发出之后，除招标人提出招标文件之外中标人不能接受的合同条件之外，中标人有下列情形之一的，视为放弃中标，已发出的《中标通知书》自动失效，由此引起的所有责任将由投标人承担：

19.1.1 书面明确表示放弃中标的；

19.1.2 提出招标人不能接受的附加条件的；

19.1.3 提出招标人不能接受的有关投标文件或者合同实质内容更改要求的；

19.1.4 未按照招标文件规定与招标人签订合同的；

19.1.5 未按照招标文件规定向招标人提交履约担保的。

19.2 中标人存在弄虚作假骗取中标或与围标串标等影响中标结果的违法行为的，招标人将废除投标人的中标，已发出的《中标通知书》及已签订的承包合同自动失效，由此引起的所有责任将由投标人承担。

六、开标、资格审查、评标、定标工作细则

提示招标人：本章不得直接修改标准文本内容，如招标人需修改或补充条款，应当在本章开头“招标人对本章的修改”项中明示，否则，对条款的修改或补充无效，以标准文本为准。

招标人对本章的修改：

□第[      ]款修改为：[      ]。

□增加第[      ]款：[      ]。

1.开标

1.1 开标由招标人委派的代表负责，由招标人指定的工作人员主持。投标人代表应当按照招标文件第一章第14项规定参加开标。

1.2 开标在招标议程表规定时间和规定地点进行。

1.3 招标人工作人员宣读招标人、公共资源交易中心及监督人员名单及组成情况，宣读开标会议注意事项。

1.4 招标人工作人员请投标人代表按照投标人签到顺序逐个检查所有投标人的投标文件密封情况，记录、宣读检查情况。

1.5 招标人工作人员按照交易中心系统显示现金方式投标保证金情况和收取的投标保函情况，按照投标人签到顺序逐个检查、宣读所有投标人的投标保证金（银行转账）提交情况，记录投标保证金（银行转账）提交情况。

1.6 招标人工作人员提交投标文件密封、投标保证金检查情况记录，宣读投标文件密封、投标保证金不符合招标文件规定的投标人名单。

1.7 招标文件第一章第6.4项规定使用信用评价等级的，由招标人工作人员查询各投标人的相应信用评价信息并录入电子辅助评标系统。

1.8 由招标人工作人员当众拆封唱标信封并宣读投标人名称、投标报价，以及其他需要宣读的内容。

1.9 由招标人工作人员将各投标人的投标报价，以及唱标信封中的其他主要内容录入电子辅助评标系统。

1.10 投标人对密封情况、投标保证金检查情况、信用评价信息、投标报价等开标内容有异议的，应当在开标现场提出，招标人工作人员应当当场作出答复，并制作记录。

1.11 开标会议结束。

1.12 各投标人资格函件与投标保函原件由招标人工作人员存放至招标议程表中规定的资格审查地点。其它标书由招标人工作人员存放至交易中心指定地点。

2.资格审查

2.1本项目资格审查方式为资格后审，由资格审查委员会在开标后、评标前进行资格审查。

2.2资格审查在招标议程表中确定的时间和地点封闭进行。招标人应当对资格审查全程进行视频和音频记录。

2.3招标人工作人员宣布资格后审会议开始，宣读资格审查会议注意事项，宣读资格审查委员会组成情况。由资格审查委员会推荐或选举一名资格审查委员会成员担任主任委员。

2.4 资格审查委员会逐个开启投标人递交的资格函件，并严格对照招标文件第二章《资格审查要素表》，审核判断投标人是否满足相关资格审查要素要求并给出投标人的资格审查结论。

2.5审查过程中如出现疑问，资格审查委员会可以要求投标人进行澄清说明，并根据招标文件设置的条件要求进行判断；如出现投标人资格审查结论为不合格时，应当向投标人说明情况，并允许投标人答辩。资格审查委员会应当书面记录有关情况。

2.6 招标人工作人员应当通过投标文件中载明的联系电话告知投标人限时进行澄清、答辩，由代表投标人参加开标评标会议的人员在限时内到达现场进行进行澄清、答辩或在半小时内通过投标文件所载传真号码发出的加盖投标人公章的书面澄清、答辩，逾期视为投标人放弃澄清、答辩的权利，由此产生的后果由投标人承担。限时一般为通知发出时间起半小时，资格审查场地偏远的，招标人可以适当延长限时。

2.7 全部投标人的资格审查完毕后，资格审查委员会应当出具《资格审查报告》,由全体资格审查委员会成员签名，并按规定将资格审查结果进行公示。

2.8 资格审查合格投标人少于3家的，按照招标文件第一章第19.1项规定执行。

3.评标环节入围会

3.1 资格审查合格的投标人超过二十名时，资格审查委员会按照招标文件第一章第6.1项规定人数，选取投标人入围评标环节。

3.2 评标环节入围会在资格审查完成后，即时在资格审查地点封闭进行。

3.3 资格审查委员会按照招标文件第一章第6.2项规定人数和招标文件第二章《部分推荐入围票决规则》规定，选取直接推荐入围的投标人。招标文件第一章第6.2项规定本项目不采用部分推荐入围方式的，无需进行此环节。

3.4 资格审查委员会按照招标文件第一章第6.3项规定方式和招标文件第二章相应的排序规则，确定投标人价格竞争排序。

3.5 资格审查委员会按照招标文件第一章第6.4项规定方式和招标文件第二章相应的规则，根据投标人价格竞争排序和信用评价等级选取剩余的入围投标人。

3.6 入围投标人的名单应当与资格审查结果同时公示。

4.评标

4.1 评标在招标议程表中确定的时间和地点封闭进行。

4.2 招标人工作人员宣布评标会议开始，宣读评标会议注意事项，宣读评标委员会组成情况。由评标委员会推荐或选举一名评标委员会成员担任主任委员。

4.3 招标人工作人员介绍招标项目概况及技术标书、经济标书审查要素。

4.4 评标委员会认为招标文件需要招标人进行澄清的，招标人应当进行澄清，澄清不得超出招标文件的范围或者背离招标文件的实质内容。

4.5 各评标专家独立对各投标人技术标书分别进行评审：

4.5.1 根据招标文件《技术标书评标要素表》，对各评标要素逐条进行评审，指出存在优点的具体事项，或指出存在缺陷或签订合同前应注意和澄清的具体事项。对评标要素逐条评审时，应当给出具体的评审意见，不得以“合格、不合格、可行、不可行、优、良、中、差”等分级、评价性意见代替；

4.5.2 各评标要素评审完成后，对该投标人给出综合评价等级，分为“合格"与“不合格"，其中“不合格"仅限于投标文件违反国家强制性条文标准的情形或出现招标文件否决性条款规定的情形。

4.6 各评标专家独立对各投标人经济标书分别进行评审：

4.6.1 根据招标文件《经济标书评标要素表》，对各评标要素逐条进行评审，出现违反招标文件否决性条款规定或评标要素表中规定为不合格的情形的，评价等级为“不合格”，其他均应评定为“合格”。

4.6.2 招标文件中设置有成本参考价的，评标专家应同时对投标文件中提供的证明材料进行评审，认定其是否属于投标报价低于成本的情形。

4.6.3 各评标要素评审完成后，对投标人给出综合评价结论，分为“合格”和“不合格”，评标要素中有任意一项或以上为“不合格”的，综合评价合格为“不合格”，每项评标要素评价等级均为合格的，综合评价等级为合格。评标专家发现投标文件的存在签订合同前应注意和澄清的事项等情形的，应当在评标结论中指出。

4.7 评标委员会集体汇总各评标专家对各投标文件的评审意见；

4.7.1 根据招标文件《技术标书评标要素表》和《经济标书评标要素表》，对“评审项目"逐条进行汇总。汇总单条“评审项目"的评审意见时，评标委员会组长将各评标专家对该投标人该评审项目的评审意见罗列在一起，集体讨论后形成评标委员会集体对该投标人该评审项目的评审意见；

4.7.2 评标委员会集体对同一投标人给出综合评价等级；

4.7.3 评标委员会在汇总各评标专家意见时，如果有评标专家对汇总意见持保留意见的，则应在《评审意见汇总表》中注明；

4.7.4 投标人综合评价等级为不合格的，仅需指出不合格的具体原因，不必再指出投标文件优点和存在缺陷或签订合同前应注意和澄清的事项。

4.7.5 各评标要素的评审意见以及综合评价等级要求与独立评审要求相同。

4.8 评标委员会集体会签《评审意见汇总表》.

4.9 评标过程中如出现疑问，评标委员会可以要求投标人进行澄清说明；如出现投标人综合评价等级为不合格时，应当向投标人说明情况，并允许投标人答辩。评标委员会应当书面记录有关情况。

4.10 评标过程中发生需要投标人补正的情况时，应当由代表投标人参加开标评标会议的人员在开标、评标地点进行现场澄清、答辩，除在开标、评标地点或指定等候地点宣读外，招标人不承诺以其他方式通知投标人。代表投标人参加开标评标会议的人员离开开标、评标地点或未在指定地点等候的，视为投标人放弃澄清、答辩，责任由投标人自行承担。

4.11评标委员会集体会签《评审意见汇总表》后，确定进入定标环节投标人名单，并出具评标报告。

4.12 进入定标环节的合格投标人不足三家的，若存在评标入围会被淘汰的投标人，即按照评标入围会和招标文件第一章第6项规定排序，再选取排名靠前的10名剩余投标人进行评标，若参与排序的投标人不足十家时，对所有剩余投标人进行评标。若不存在评标入围会被淘汰的投标人时，按照招标文件第一章第19.1项规定执行。

4.13 招标人工作人员根据业绩信誉标书对进入定标环节的投标人业绩信誉情况进行列表整理。

4.14 将评标报告与进入定标环节的投标人业绩信誉情况进行公示。

4.15 评标结束后，各投标文件由招标人保存。

5.定标

5.1 定标在招标议程表中确定的时间和地点封闭进行。

5.2 招标人工作人员宣布评标会议开始，宣读评标会议注意事项，宣读标委员会组成情况。由定标委员会推荐或选举一名定标委员会成员担任组长。招标人的法定代表人或者主要负责人为定标委员会成员的，直接由其担任组长。

5.3 招标人工作人员向定标委员会提交进入定标环节的投标人名单和定标资料。

5.4 定标委员会按照招标文件第一章第8.1项确定的定标方式和招标文件第二章的相应规则确定中标人。

5.5 定标委员会签署定标书。

5.6 招标文件第一章第15.5项规定不组建定标委员会的，不进行本章5.1至5.5项，定标书按要求由评标委员会签署或招标人加盖公章和法定代表人签章后生效。

5.7 招标人工作人员发布定标结果和中标公示。

六 、投标人应当遵守的投标文件格式

除各格式的备注内容外，投标人应当按照以下格式编制投标文件：

1.通用格式

■投标文件包装封面。

■标书封面。

2.唱标信封格式

■投标报价函。

3.投标保函格式

■投标保函。

4.资格函件

■法定代表人证明书。

■法定代表人授权委托书。

■投标承诺书。

5.技术标书

■按照招标文件第二章《技术标书评审要素表》逐项编制。

6.经济标书

■投标报价书

■投标报价汇总表

■按照招标人发出的工程量清单格式编制。

7.业绩信誉标书

■业绩信誉情况列表。

■按照招标文件第二章《业绩信誉要素表》填写《业绩信誉情况列表》并按顺序在投标文件提供相应的证明材料复印件。

投标文件格式：投标文件包装封面

年   月   日   时   分之前不得开启。

包装内容：□唱标信封□投标保函□资格函件□经济标书□技术标书□业绩信誉标书

项目名称：

投标人（法人公章）：

法定代表人（签名或签章）：

被授权委托人（签名或签章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系人：                 办公电话：

移动电话：               传真：

备注：

1.标书名称应当与所包装的标书相同。

投标文件格式：标书封面

（正本/副本)

建设工程施工投标文件

（标书名称）

项目名称：

项目地址：

投标人（法人公章）：

法定代表人（签名或签章）：

被授权委托人（签名或签章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系人：                 办公电话：

移动电话：               传真：

备注：

1.唱标信封和投标保函无需封面，直接封装。

投标文件格式：投标报价函

投标报价函

（招标人名称）：

一、投标报价：

投标报价为（大写）：          ，（小写）：     ，保留小数点后两位数字。

二、本投标人自愿按照本项目招标文件的规定、以及上述报价承接            项目。

三、本投标人所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期限内有效，在此期间本投标人如中标，将受招标文件的约束。

投 标 人（公章）：

法定代表人（签名或签章）：

年   月   日

备注：若为联合体投标，联合体各方需盖章、签名。

投标文件格式：投标保函

投标保函

保函编号：

致        (下称受益人)：

鉴于        (下称被保证人)将于年月日参加贵方工程编号    为的   工程的投标，我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销的投标保证：

一、本保证担保的担保金额为     (币种)     (小写)元     (大写)元。

二、本保证担保的保证期间为该工程的投标截止之日起至投标有效期（或延长的投标有效期）结束后90日(含90日)，延长投标有效期无须通知我方。

三、在本保证担保的保证期间内，如果被保证人出现下列情形之一，受益人可以向我方提起索赔：

1.投标截止后，被保证人在投标有效期间撤回其投标；

2.被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的要求签署施工合同；

3.被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的规定提交履约担保。

4.被保证人以其它方式放弃中标的。

4.被保证人由于违法行为被取消投标资格或中标无效的。

四、在本保证担保的保证期间内，我方收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后，将不争辩、不挑剔、不可撤销地立即向受益人支付本保证担保的担保金额。

五、受益人的索赔通知应当说明索赔理由，并必须在本保证担保的保证期间内送达我方。

六、本保证担保项下的权利不得转让。

七、本保证担保的保证期间届满，或我方已向受益人支付本保证担保的担保金额，我方的保证责任免除。

八、本保证担保适用中华人民共和国法律。

九、本保证担保以中文文本为准，涂改无效。

保证人(盖章)：

法定代表人或其授权委托代理人(签字或盖章)：

单位地址：

投标文件格式：法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

（法定代表人姓名）系（投标人名称）法定代表人。

特此证明。

投标人（法人公章）：

年   月   日

粘贴法定代表人身份证正反两面（护照）复印件

投标文件格式：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本人（法定代表人姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（被授权委托人姓名）代表本人负责（项目名称）的投标活动，处理与之相关的事务，包括：获取招标投标相关文件、材料，提出相关问题，参加相关会议，签署、递交、撤回、修改、澄清、说明、补正资格预审申请文件、投标文件。

委托期限自[       ]年[   ]月[   ]日起至[       ]年[   ]月[   ]日止（不得短于投标有效期）。

被授权委托人无转委托权。

被授权委托人在以上期限之内从事授权范围之内的相关活动引起的一切法律责任均由投标人承担。

附件：法定代表人身份证明

投标人（法人公章）：

法定代表人（签名或签章）：

被授权委托人（签名或签章）：

年   月   日

粘贴被授权委托人身份证正反两面（护照）复印件

备注：若为联合体投标，联合体各方需盖章、法定代表人签名。

投标文件格式：投标承诺书

投标承诺书

（招标人名称）：

本投标人已详细阅读了（项目名称）的施工招标文件，现就参加投标的有关事项向招标人郑重承诺如下：

1.自觉遵守国家、广东省、珠海市有关招标投标的法律法规规定，维护建筑市场秩序。

2.自觉服从《招标议程安排》，遵守招标投标相关会议现场纪律。

3.保证投标文件内容无任何虚假，不存在串通进行投标的行为，不存在招标人拒绝投标的情形。

4.保证在投标有效期限之内自觉遵守招标文件约束，履行投标文件承诺。

5.保证接受、配合招标人对投标文件相关内容进行的调查核实。

6.一旦中标，保证按照招标文件规定、投标文件承诺、承包合同约定以及技术规范要求，以下列价格及工期完成招标内容的所有施工任务，达到下列质量及安全生产文明施工要求及目标。

合同工期：[       ]天。

质量要求：[       ]。

安全生产文明施工要求：[       ]。

7.一旦中标，保证按照招标文件规定，按时提交履约担保、签订承包合同。

8.一旦中标，保证按照承包合同约定依法行使合同权利、履行合同义务，密切配合相关监督管理部门以及建设单位、监理单位开展工作，服从相关监督管理部门工作人员以及建设单位驻现场代表、现场监理人员的监督管理。

本投标人如有违反以上承诺，将自动放弃投标资格、中标结果，自觉接受相关处罚。

投标人（法人公章）：

法定代表人（签名或签章）：

被授权委托人（签名或签章）：

年   月   日

投标文件格式：

珠 海 市 建 设 工 程 投 标 报 价 书

我公司自愿参加2017年斗门区白蕉镇高标准农田建设项目投标，愿意接受招标文件的全部内容和条件，以总价____佰____拾____万____仟____佰 ____拾____元____角____分承包。总价为：                      元。

工程质量要求：[合格]。     安全生产文明施工要求：[合格]。合同工期为：     个日历天。

| 序号 | 项目名称 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2017年斗门区白蕉镇高标准农田建设项目 |  | 其中包含：暂列金额233932.26元。 |

说明：1. 暂列金额按[233932.26]元填报，多或少报视为废标，按实际发生额结算；

2. 投标报价≤上限[8031674.30]元，任何投标报价超过上限值的为无效投标报价。

投标单位（公章）：                                    法定代表人（签名或签章）：

二〇   年   月   日

投标文件格式：投标报价汇总表

| 项目名称：2017年斗门区白蕉镇高标准农田建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 投标报价 |
| 一 | 建安费 |  |
| 二 | 暂列金额 | 233932.26 |
| 三 | 合计（一+二） |  |

投标人（法人公章）：

法定代表人（签名或签章）：

被授权委托人（签名或签章）：

年   月   日

投标文件格式：业绩信誉情况列表

| 序号 | 响应要素序号 | 业绩信誉名称 | 业绩信誉概况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |